АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2026 № 99

О внесении изменений в постановление администрации от 07.08.2025 № 874 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный»

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023 – 2027 годы», утвержденная распоряжением Правительства Челябинской области от 31.03.2023 № 249-рп, Уставом города Трехгорного,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации от 07.08.2025 № 874 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный»  следующие изменения:

1) приложение 1 - Стратегические приоритеты муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный» изложить  в  редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) приложение 2 - паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный» изложить  в  редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) приложение 3 - паспорт  проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» направления «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области»   изложить в  редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) приложение 4 - паспорт   комплекса процессных мероприятий «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
Трехгорного городского округа Челябинской области» направления «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области»            изложить  в  редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) приложение 5 – методику расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный» изложить в редакции согласно приложению  4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 30.12.2025 № 1425 «О внесении изменений в постановление администрации от 07.08.2025 № 874 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Трехгорный инфо» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Трехгорного.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по городскому хозяйству и строительству Мушаеву Т.В.

Глава города 								   Д.А. Громенко

Приложение 1

к постановлению администрации

от 03.02.2026 № 99

Приложение 1

к постановлению администрации

от 07.08.2025  № 874

Стратегические приоритеты муниципальной программы 
«Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный»

1. Оценка текущего состояния

Потребность в замене ветхих коммунальных сетей для Трехгорного городского округа Челябинской области ощущается наиболее остро: по состоянию на 01.01.2026 степень износа по годам представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Вид инженерных сетей | Степень износа сетей, %. |  |  |  |  | Потребность в замене сетей, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| Тепловые | 77,2 | 74,02 | 74,69 | 76,38 | 80,07 | 37,3 | 36,76 |
| Водопроводные | 66,87 | 66,19 | 62,99 | 64,56 | 67,09 | 29,3 | 28,85 |
| Канализационные | 86,52 | 87,38 | 89,25 | 91,05 | 92,75 | 11,3 | 11,26 |
| Электрические | 54,80 | 56,03 | 53,19 | - | - | 12,8 | 12,8 |
| Газовые | 27,15 | 29,15 | 31,53 | 32,41 | 33,53 | 11,8 | 11,8 |

Высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором, влияющим на объем потерь ресурсов в сетях инженерно-технического обеспечения, 
а также причиной их высокой аварийности.

Значительный износ сетей города Трехгорного, по данным МУП «МПОЭ» 
г. Трехгорного, имеет отражение в количестве аварий и аварийных ситуаций за период 2020 – 2025 годы (таблица 2).

Таблица 2

| Наименование | Количество аварийных ситуаций и аварий на инженерных сетях МУП «МПОЭ» г. Трехгорного по годам, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Все виды инженерных сетей МУП «МПОЭ» г. Трехгорного | 194 | 95 | 90 | 107 | 55 |

Для ускоренного обновления основных фондов жилищно-коммунального хозяйства обеспечить ежегодный уровень замены сетей инженерно-технического обеспечения не ниже 5 процентов их общей протяженности.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный» (далее – муниципальная программа) базируется на:

- Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309);

- Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 
№ 3268-р (далее – Стратегия строительной отрасли);

- Государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020     №700-П (далее – Государственная программа Челябинской области);

- Региональной программе Челябинской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры  в Челябинской области на 2023-2027 годы», утвержденной распоряжением Правительства Челябинской области от 31.03.2023             № 249-рп (далее – Региональная программа Челябинской области);

- Решении Собрания депутатов города Трехгорного от 30.10.2018 
№ 91 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Трехгорного городского округа на период до 2035 года» (далее – Стратегия развития города Трехгорного).

Цель муниципальной программы: Повышение надежности и энергоэффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в городе Трехгорный.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Челябинской области.

Муниципальная программа базируется на:

- показателях «реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году», «обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве» национальной цели «комфортная и безопасная среда для жизни» Указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309;

- показателях «темпы замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении», «темпы замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении», «темпы замены сетевой инфраструктуры в водоотведении» раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» приложения «Показатели развития отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Стратегии строительной отрасли;

- стратегическим направлением «повышение качества среды жизнедеятельности» Стратегии развития города Трехгорного.

- Цель, задачи и сроки реализации муниципальной программы сформированы 
во взаимосвязи с показателями Государственной программы Челябинской области 
и Региональной программы.

4. Задачи муниципального управления, 
способы их эффективного решения программным методом.

В рамках муниципальной программы реализуется направление: «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области», в рамках которого реализуются:

- проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;

- комплекс процессных мероприятий «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области».

Муниципальная программа предусматривает исполнение задачи: построить, модернизировать, реконструировать и капитально отремонтировать объекты коммунальной инфраструктур, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизацию поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства.

Решение задачи осуществляется путем освоения бюджетных средств на реализацию мероприятий, направленных на снижение износа сетей и, как следствие, снижение аварийности на сетях. Ожидаемый результат от реализации мероприятий  муниципальной программы - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг жителям города Трехгорный и повышение надежности и энергоэффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в городе Трехгорный.

Приложение 2

к постановлению администрации

от 03.02.2026 № 99

Приложение 2

к постановлению администрации

от 07.08.2025  № 874

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город Трехгорный»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») |
| Сроки реализации муниципальной программы (с возможностью выделения этапов) | 2024 – 2028 годы Поэтапная реализация муниципальной программы отсутствует |
| Цель муниципальной программы | Повышение надежности и энергоэффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в городе Трехгорный |
| Перечень направлений муниципальной программы (при наличии) | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 №700-П. Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023 – 2027 годы», утвержденная распоряжением Правительства Челябинской области от 31.03.2023 № 249-рп. |

# 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Связь с показателем государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: «повышение надежности и энергоэффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в городе Трехгорный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | региональный | возрастания | человек | 0 | 2070* | х | х | х | х | Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения. |
| 2 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | региональный | возрастания | километр | 0 | 1,864* | х | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) |
| 3 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | региональный | возрастания | единица | х | х | 1** | 1 | 1 | 1 | Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) |

* Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023 – 2027 годы», утвержденная распоряжением Правительства Челябинской области от 31.03.2023 № 249-рп.

** Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 №700-П.

2.1 Прокси-показатели муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | за 1 квартал | за 2 квартал | за 3 квартал | за 4 квартал |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель муниципальной программы: «повышение надежности и энергоэффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в городе Трехгорный» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1кв. |  | 2кв. |  | 3кв. |  | 4кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Цель муниципальной программы: «повышение надежности и энергоэффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в городе Трехгорный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | региональный | километр | - |  | - |  | - |  | 1,6 |  | 1,6 |  |
| 2 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | региональный | единица | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи направления | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление: «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области» |  |  |
|  | Проект: «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |
|  | Соисполнитель: МКУ «УКС» | Срок реализации: 2026-2028 годы |  |
|  | Задача: «строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизацию поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» | Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) | - увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг; - увеличение протяженности замены инженерных сетей; - обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктур |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области» |  |  |
|  | Соисполнители: МКУ «УКС» | Срок реализации: не устанавливается |  |
|  | Задача: «построить, модернизировать, реконструировать и капитально отремонтировать объекты коммунальной инфраструктур, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизацию поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» | повышение надежности и энергоэффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в городе Трехгорный | - увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг; - увеличение протяженности замены инженерных сетей; - обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктур |

# 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление: «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области» (всего), в том числе: | 55 346 977,00 | 39 274 055,91 |  | 10 269 973,27 | 48 029 633,43 | 65 766 336,32 | 218 686 975,93 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 49 650 000,00 | 31 960 305,91 |  | 10 269 973,27 | 48 029 633,43 | 65 766 336,32 | 205 676 248,93 |
| Местный бюджет | 5 696 977,00 | 7 313 750,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 010 727,00 |
| Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 |  | 10 269 973,27 | 41 833 964,18 | 64 133 116,51 | 116 237 053,96 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 10 269 973,27 | 41 833 964,18 | 64 133 116,51 | 116 237 053,96 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа» (всего), в том числе: | 55 346 977,00 | 39 274 055,91 |  | 0,00 | 6 195 669,25 | 1 633 219,81 | 102 449 921,97 |
| Областной бюджет | 49 650 000,00 | 31 960 305,91 |  | 0,00 | 6 195 669,25 | 1 633 219,81 | 89 439 194,97 |
| Местный бюджет | 5 696 977,00 | 7 313 750,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 010 727,00 |
| Муниципальная программа, (всего), в том числе: | 55 346 977,00 | 39 274 055,91 |  | 10 269 973,27 | 48 029 633,43 | 65 766 336,32 | 218 686 975,93 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 49 650 000,00 | 31 960 305,91 |  | 10 269 973,27 | 48 029 633,43 | 65 766 336,32 | 205 676 248,93 |
| Местный бюджет | 5 696 977,00 | 7 313 750,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 010 727,00 |

Приложение 3

к постановлению администрации

от 03.02.2026 № 99

Приложение 3

к постановлению администрации

от 07.08.2025  № 874

Паспорт  проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

направления «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Трехгорного городского округа Челябинской области»

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Модернизация коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») |
| Сроки реализации проекта | 2026-2028 годы |
| Связь с региональными программами | государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 №700-П |

# 2. Показатели  проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателя по годам |  |  | Связь с показателем государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  | год | год | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача: «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизация поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) | региональный | возрастание | единица | 1 | 1 | 1 | Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) |

- План достижения показателей  проекта

# «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2026 году

| п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1кв. |  | 2кв. |  | 3кв. |  | 4кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Задача: «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизация поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) | региональный | единица |  | Х |  | Х |  | Х |  | 1 |  | 1 |  |

4. Мероприятия  проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование | Структурный элемент государственной программы вместе с ее наименованием | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Тип мероприятия | Связь с показателем проекта муниципальной программы | Соисполнитель / ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизация поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Региональный проект «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» | единица | - | - | 1 | 1 | 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) | МКУ «УКС» |

# 5. Финансовое обеспечение  проекта 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизация поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» (всего), в том числе: | 10 269 973,27 | 41 833 964,18 | 64 133 116,51 | 116 237 053,96 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 10 269 973,27 | 41 833 964,18 | 64 133 116,51 | 116 237 053,96 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие: «Реализованы мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 10 269 973,27 | 41 833 964,18 | 64 133 116,51 | 116 237 053,96 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 10 269 973,27 | 41 833 964,18 | 64 133 116,51 | 116 237 053,96 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 10 269 973,27 | 41 833 964,18 | 64 133 116,51 | 116 237 053,96 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 10 269 973,27 | 41 833 964,18 | 64 133 116,51 | 116 237 053,96 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 6. План реализации проекта   «Модернизация  коммунальной инфраструктуры» в 2026 году

| № п/п | Наименование |  |  | Срок реализации |  |  |  | Соисполнитель / ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало |  | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1. | Задача: «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизация поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  | МКУ «УКС» |  |  |
|  | Контрольные точки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Сбор коммерческих предложений |  |  | 20.03.2026 |  | 05.04.2026 |  |  |  | 3 коммерческих предложения |
| 1.1.2 | Подготовка аукционной документации |  |  | 05.04.2026 |  | 15.04.2026 |  |  |  | Извещение, проект контракта и тех.задания |
| 1.1.3 | Проведение аукциона (выбор подрядчика) |  |  | 15.04.2026 |  | 20.05.2026 |  |  |  | Размещение документов в ЕИС |
| 1.1.4 | Заключение муниципального контракта |  |  | 21.05.2026 |  | 31.05.2026 |  |  |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.5 | Выполнение работ по капитальному ремонту |  |  | 01.06.2026 |  | 01.11.2026 |  |  |  | Акт выполненных работы ф.КС-2, Справка о выполненных работах ф,КС-3 |
| 1.1.6 | Приемка выполненных работ |  |  | 01.11.2026 |  | 20.11.2026 |  |  |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 1.1.7 | Оплата выполненных работ |  |  | 21.11.2026 |  | 30.11.2026 |  |  |  | Платежное поручение об оплате |
| Куратор муниципальной программы Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |  |  | ________ |  | __________________ |  |  |  | « __ » _____ 20___ г. |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель муниципального проектного офиса - начальник управления экономики администрации |  |  | ________ |  | __________________ |  |  |  | « __ » _____ 20___ г. |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Городского финансового управления |  |  | ________ |  | __________________ |  |  |  | « __ » _____ 20___ г. |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

от 03.02.2026 № 99

Приложение 4

к постановлению администрации

от 07.08.2025  № 874

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
Трехгорного городского округа Челябинской области»

направления «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Трехгорного городского округа Челябинской области»

- Основные  положения

| Краткое наименование комплекса процессных мероприятий | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области |
| --- | --- |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации - ответственный исполнитель |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 №700-П. Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023 – 2027 годы», утвержденная распоряжением Правительства Челябинской области от 31.03.2023 № 249-рп. |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области»

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «построить, модернизировать, реконструировать и капитально отремонтировать объекты коммунальной инфраструктур, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизацию поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | региональный | убывания | единица | 99 | 2023 | 87 | 85 | Х | 81 |  | 80 |

# 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области»  в 2026 году

| п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1кв. |  | 2кв. |  | 3кв. |  | 4кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Задача: «построить, модернизировать, реконструировать и капитально отремонтировать объекты коммунальной инфраструктур, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизацию поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | региональный | единица |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |

4. Мероприятия комплекса процессных мероприятий 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области»

| № п/п | Наименование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия по годам |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | Соисполнитель / ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | Год 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача: построить, модернизировать, реконструировать и капитально отремонтировать объекты коммунальной инфраструктур, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизацию поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внутриквартальные тепловые сети МКР-5 от котельной К-4 к жилым домам по улице Потапова, 1, 3, 5 и улице Строителей, 35. Капитальный ремонт | единица | - | - | 1 | х | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии с графиком производства работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | МКУ «УКС» |
| 1.2. | Организациям сферы жилищно-коммунального хозяйства Трехгорного городского округа возмещены финансовые затраты на выполнение ремонтных работ инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства города Трехгорного, том числе в рамках подготовки к отопительному периоду | единица | - | - | 1 | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработка схемы теплоснабжения города Трехгорного на 2024-2044 годы | единица | - | - | 1 | 1 | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии «Дорожной картой» по разработке проекта «Схема теплоснабжения города Трехгорного» на период 2024-2044 годов, утвержденной главой города Трехгорного | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации -ответственный исполнитель |
| 1.4. | Выполнение работ по обследованию объекта незавершенного строительства «Распределительный газопровод высокого давления ГРС – «Завьялиха». Трассы ГСН-1, ГСН-2» | единица | - | - | 1 | х | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур. Результат работ – отчет по обследованию технического состояния объекта незавершенного строительства газоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | МКУ «УКС» |
| 1.5. | Выполнение работ по строительству, модернизации, реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, а также реализованы мероприятия по их капитальному ремонту и ремонту | единица | - | - | х | 1 | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии с графиком производства работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | МКУ «УКС» |
| 1.6. | Разработка и утверждение документов стратегического планирования, содержащие предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры по видам систем коммунальной инфраструктуры | единица | - | - | х | 1 | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, по разработке или актуализации проектов Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газоснабжения города Трехгорного, и утверждаются главой города Трехгорного | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации -ответственный исполнитель |
| 1.7. | Предоставление субсидия из бюджета Трехгорного городского округа Муниципальному унитарному предприятию «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного на возмещение затрат в связи с выполнением ремонтных работ объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства города Трехгорного, находящихся в муниципальной собственности города Трехгорного, в том числе в рамках подготовки к отопительному периоду | единица | - | - | х | 1 | х | х | х | Предоставление субсидия в соответствии с Порядком возмещение финансовых затрат из бюджета Трехгорного городского округа, связанных с выполнением ремонтных работ инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства города Трехгорного, в том числе в рамках подготовки к отопительному периоду, утвержденным распоряжением администрации города. | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации -ответственный исполнитель |
| 1.8. | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | единица | - | - | х | 1 | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии с графиком производства работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | МКУ «УКС» |
| 1.9. | Выполнение строительства газопроводов и газовых сетей, в том числе проектно-изыскательские работы | единица | - | - | х | х | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии с графиком производства работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | МКУ «УКС» |
| 1.10. | Выполнение работ по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту и строительству котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | единица | - | - | х | х | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии с графиком производства работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | МКУ «УКС» |
| 1.11. | Выполнение мероприятий по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности | единица | - | - | х | х | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии с графиком производства работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | МКУ «УКС» |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области»

| № п/п | Наименование | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей. |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача: «построить, модернизировать, реконструировать и капитально отремонтировать объекты коммунальной инфраструктур, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизацию поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства», в том числе: | 55 346 977,0 | 39 274 055,91 | 0,00 | 6 195 669,25 | 1 633 219,81 | 102 449 921,97 |
|  | Областной бюджет | 49 650 000,00 | 31 960 305,91 | 0,00 | 6 195 669,25 | 1 633 219,81 | 89 439 194,97 |
|  | Местный бюджет | 5 696 977,00 | 7 313 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 010 727,00 |
| 1.1. | Внутриквартальные тепловые сети МКР-5 от котельной К-4 к жилым домам по улице Потапова, 1, 3, 5 и улице Строителей, 35. Капитальный ремонт, в том числе: | 49 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 706 000,00 |
|  | Областной бюджет | 49 650 000,00 |  |  |  | 0,00 | 49 650 000,00 |
|  | Местный бюджет | 56 000,00 |  |  |  | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.7. | Организациям сферы жилищно-коммунального хозяйства Трехгорного городского округа возмещены финансовые затраты на выполнение ремонтных работ инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства города Трехгорного, том числе в рамках подготовки к отопительному периоду, в том числе: | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 5 000 000,00 |  |  |  | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 3 | Разработка схемы теплоснабжения города Трехгорного на 2024-2044 годы, в том числе: | 470 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 977,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | 470 977,00 |  |  |  | 0,00 | 470 977,00 |
| 4 | Выполнение работ по обследованию объекта незавершенного строительства «Распределительный газопровод высокого давления ГРС – «Завьялиха». Трассы ГСН-1, ГСН-2», в том числе: | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | 170 000,00 |  |  |  | 0,00 | 170 000,00 |
| 5 | Выполнены работы по строительству, модернизации, реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, а также реализованы мероприятия по их капитальному ремонту и ремонту, в том числе: |  | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 5.1. | Выполнены кадастровые работы по объекту «Реконструкция водопровода (2 подъем - 3 подъем)» , в том числе: | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет |  | 78 000,00 |  |  | 0,00 | 78 000,00 |
| 6 | Разработаны и утверждены документы стратегического планирования, содержащие предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры по видам систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 0,00 | 1 821 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 750,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 1 821 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 750,00 |
| 7 | Предоставлена субсидия из бюджета Трехгорного городского округа Муниципальному унитарному предприятию «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного на возмещение затрат в связи с выполнением ремонтных работ объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства города Трехгорного, находящихся в муниципальной собственности города Трехгорного, в том числе в рамках подготовки к отопительному периоду, в том числе: | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 8 | Обеспечены мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  | 32 374 305,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 374 305,91 |
|  | Областной бюджет |  | 31 960 305,91 |  | 0,00 | 0,00 | 31 960 305,91 |
|  | Местный бюджет |  | 414 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 |
| 9 | Выполнено строительство газопроводов и газовых сетей, в том числе проектно-изыскательские работы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Выполнены работы по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту и строительству котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 642 576,23 | 1 080 126,79 | 6 722 703,02 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 642 576,23 | 1 080 126,79 | 6 722 703,02 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Выполнены мероприятия по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 093,02 | 553 093,02 | 1 106 186,04 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 093,02 | 553 093,02 | 1 106 186,04 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа», в том числе: | 55 346 977,0 | 39 274 055,91 | 0,00 | 6 195 669,25 | 1 633 219,81 | 102 449 921,97 |
|  | Областной бюджет | 49 650 000,00 | 31 960 305,91 | 0,00 | 6 195 669,25 | 1 633 219,81 | 89 439 194,97 |
|  | Местный бюджет | 5 696 977,00 | 7 313 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 010 727,00 |

# 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области» в 2026 году

| № п/п | Наименование | Дата наступления контрольной точки | Соисполнитель / ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача: «Строительство, модернизация, реконструкция систем коммунальной инфраструктуры, а также реализация мероприятий по их капитальному ремонту и ремонту, снижение потерь воды и тепловой энергии при их транспортировке и при использовании потребителями в непроизводственной сфере» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия | не запланировано |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка | не запланировано |  |  |

Приложение 5

к постановлению администрации

от 03.02.2026 № 99

Приложение 5

к постановлению администрации

# от 07.08.2025  № 874

# Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Метод расчета (накопительный/ дискретный) | НПА, определяющий методику расчета показателя | Расчет показателя |  | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель «Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг» | человек | # дискретный | # Численность населения - 2070 чел. проживает в жилых домах по улице Потапова, 1, 3, 5 и улице Строителей, 35 | х | х | управляющие компании, оказывающие услуги по управлению многоквартирными домами | Справка о фактически проживающих граждан в жилых домах | ежегодная |
| 1.1 | Прокси-показатель: «Количество квартир, для которых улучшится качество коммунальных услуг» | единица | # дискретный | # Количество квартир - 370 в жилых домах по улице Потапова, 1, 3, 5 и улице Строителей, 35 | х | х | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации | Сведения о количестве квартир в МКД города Трехгорного | ежеквартальная |
| 2 | Показатель «Увеличение протяженности замены инженерных сетей» | километр | # накопительный | Увеличение протяженности замены инженерных сетей 1,864 км взята из ПСД | х | х | МКУ «УКС» | Справка учреждения о протяженности капитального ремонта сетей за квартал | ежеквартальная |
| 3 | Показатель «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области» | единица | # накопительный | Акт сдачи-приемки выполненных работ по реализации объекта | х | х | МКУ «УКС» | Справка МКУ «УКС» | По факту выполненных работ |
| 1.1 | Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа» | единица |  |  | х | х |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача: «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизация поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» | единица |  |  | х | х |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Показатель «Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)» | единица | # дискретный | Акт сдачи-приемки выполненных работ по реализации объекта | х | х | МКУ «УКС» | Справка МКУ «УКС» | По факту выполненных работ |
| .2 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа» | единица |  |  | х | х |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача: построить, модернизировать, реконструировать и капитально отремонтировать объекты коммунальной инфраструктур, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизацию поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства | единица |  |  | х | х |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Показатель «Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры» | единица | # дискретный |  | х | х | МУП «МПОЭ» | Справка о снижении аварийности коммунальной инфраструктуры | ежеквартальная |

С 01.01.2025 года переданы ПАО «Россети Урал».

С 01.01.2025 года переданы ПАО «Россети Урал».

На территории Трехгорного городского округа объекты коммунальной инфраструктуры переданы в хозяйственное ведение либо в аренду МУП «МПОЭ» г. Трехгорного, которое является предприятием, обслуживающим сети единого имущественного комплекса жилищно-коммунального хозяйства города.

Прокси-показатель – дополнительный показатель муниципальной программы или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета