|  | Приложение 9 к постановлению администрации от 16.02.2026 № 149 |
| --- | --- |
|  | Приложение 9 к постановлению администрации от 07.08.2025 № 869 |

Паспорт проекта

«Семейные ценности и инфраструктура культуры (Челябинская область)» (региональный)
направления «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Трехгорного»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Челябинская область)» (региональный) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-культурный центр» (далее - МБУК «ИКЦ»). |
| Сроки реализации проекта | 2025-2026 год |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области», утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 16 декабря 2020 года N 684-П |

- Показатели проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Челябинская область)» (региональный)

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Связь с показателем госпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель: Проведено строительство и модернизация региональный и муниципальных детских школ искусств | региональный | возрастания | единица | х | 2024 | х* | 1 | х | х | Число посещений культурных мероприятий |
| 1.2 | Показатель: Проведено техническое оснащение муниципального музея | региональный | возрастания | единица | х | 2024 | х | 1 | х | х |  |

*Дополнительное соглашение от 24.09.2025 к Соглашению от 24.09.2025 № 75707000-1-2025-011/1 с Министерством культуры Челябинской области

- План достижения показателей проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Челябинская область)» (региональный) в 2026 году

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача: гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель: Проведено строительство и модернизация региональный и муниципальных детских школ искусств | региональный | единица | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 |
| 1.2 | Показатель: Проведено техническое оснащение муниципального музея | региональный | единица | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | 1 |

- Мероприятия проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Челябинская область)» (региональный)

| № п/п | Наименование | Структурный элемент государственной программы вместе с ее наименованием | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия по годам |  |  |  | Тип мероприятия | Связь с показателями проекта муниципальной программы | Соисполнитель/ ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача: гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств | «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Челябинская область)» государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и искусства Челябинской области» | Единица | х | 2024 | х | 1 | х | х | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведено строительство и модернизация региональный и муниципальных детских школ искусств | МКУ «УКС» |
| 1.2 | Мероприятие: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |  | Единица | х | 2024 | х | 1 | х | х |  | Проведено техническое оснащение муниципального музея | МБУК «ИКЦ» |

- Финансовое обеспечение проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Челябинская область)» (региональный)

| № п/п | Наименование* | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача: гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей том числе: | 32 271 499,99 | 51 641 569,33 | х | х | 83 913 069,32 |
|  | Федеральный бюджет | 30 661 500,00 | 0,00 | х | х | 30 661 500,00 |
|  | Областной бюджет | 1 277 600,00 | 51 073 600,00 | х | х | 52 351 200,00 |
|  | Местный бюджет | 332 399,99 | 567 969,33 | х | х | 900 369,32 |
| 1.1 | Мероприятие: Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств в том числе: | 32 271 499,99 | 50 731 567,33 | х | х | 83 003 067,32 |
|  | Федеральный бюджет | 30 661 500,00 | 0,00 | х | х | 30 661 500,00 |
|  | Областной бюджет | 1 277 600,00 | 50 209 100,00 | х | х | 51 486 700,00 |
|  | Местный бюджет | 332 399,99 | 522 467,33 | х | х | 854 867,32 |
|  | проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Челябинская область)», в том числе: | 32 271 499,99 | 50 731 567,33 | х | х | 83 003 067,32 |
|  | Федеральный бюджет | 30 661 500,00 | 0,00 | х | х | 30 661 500,00 |
|  | Областной бюджет | 1 277 600,00 | 50 209 100,00 | х | х | 51 486 700,00 |
|  | Местный бюджет | 332 399,99 | 522 467,33 | х | х | 854 867,32 |
| 1.2 | Мероприятие: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | х | 910 002,00 | х | х | 910 002,00 |
|  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | х |
|  | Областной бюджет | х | 864 500,00 | х | х | 864 500,00 |
|  | Местный бюджет | х | 45 502,00 | х | х | 45 502,00 |
|  | проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Челябинская область)», в том числе: | х | 910 002,00 | х | х | 910 002,00 |
|  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | х |
|  | Областной бюджет | х | 864 500,00 | х | х | 864 500,00 |
|  | Местный бюджет | х | 45 502,00 | х | х | 45 502,00 |

- План реализации проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Челябинская область)» (региональный) в 2026 году

| № п/п | Наименование | Срок реализации |  | Соисполнитель/ ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача: гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств | х | х | МКУ «УКС» | х |
|  | Контрольная точка: | х | х |  | х |
| 1.1.1 | Исполнение 2 этапа контракта (оплата выполненных работ) | 01.10.2025 | 17.04.2026 |  | Платежное поручение, справка о выполненных работах формы КС-3 |
| 1.1.2 | Исполнение 3 этапа контракта (оплата выполненных работ) | 16.12.2025 | 17.04.2026 |  |  |
| 1.1.3 | Исполнение 4 этапа контракта (оплата выполненных работ) | 16.12.2025 | 16.06.2026 |  |  |
| 1.1.4 | Исполнение 5 этапа контракта (оплата выполненных работ) | 16.12.2025 | 01.09.2026 |  |  |
| 1.1.5 | Исполнение 6 этапа контракта (оплата выполненных работ) | 16.12.2025 | 21.12.2026 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | х | х | МБУК «ИКЦ» | х |
|  | Контрольная точка: | х | х |  | х |
| 1.2.1 | Заключение соглашения на предоставление субсидии | 12.01.2026 | 31.01.2026 |  | соглашение |
| 1.2.2 | Проведение аукционной процедуры | 01.02.2026 | 15.03.2026 |  | извещение |
| 1.2.3 | Заключение контракта | 01.03.2026 | 31.03.2026 |  | контракт |
| 1.2.4 | Доставка и монтаж оборудования | 29.05.2026 | 01.06.2026 |  | Товарная накладная (УПД) |
| 1.2.5 | Перечисление субсидии, оплата выполненных работ | 02.06.2026 | 05.06.2026 |  | Платежное поручение |

Заместитель главы города

по вопросам социальной сферы                    И.А. Попова «___» _____20___г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Горфинуправления              Л.Ф. Стригункова «___» _____20___г.

Руководитель муниципального

проектного офиса – начальник

управления экономики администрации      С.Н. Ергунова «___» _____20___г.