АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАТРЕХГОРНОГО

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2025            №  254

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы муниципального образования Трехгорный городской округ Челябинской области к работе в отопительный период  2026-2027 годов

В целях организации своевременной  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, иных предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории города Трехгорного,  к работе в отопительный период 2026-2027 годов,  руководствуясь  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Распоряжением Губернатора Челябинской области  от 16.03.2026 № 259-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы  Челябинской области  к работе в отопительный период  2026-2027 годов», Уставом города Трехгорного,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План подготовки муниципального образования Трехгорный городской округ Челябинской области к отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить Перечень единых теплоснабжающих организаций, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих оценке обеспечения готовности  к отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение 2 к настоящему постановлению).

3. Утвердить Перечень  управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья  при осуществлении ими деятельности  по управлению многоквартирными домами, подлежащих оценке обеспечения  готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение 3 к настоящему постановлению).

4. Утвердить Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих оценке обеспечения готовности  к отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение 4 к настоящему постановлению).

5. Создать при администрации города штаб для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, обеспечения  проверки готовности к отопительному периоду объектов теплоснабжения (коммунальной инфраструктуры), управляющих организаций (МКД), и иных потребителей тепловой энергии, на территории Трехгорного городского округа  и утвердить его состав (приложение 5 к настоящему постановлению).

6. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений и организаций, владеющих на праве аренды, хозяйственного ведения или оперативного управления объектами (зданиями, сооружениями), содержание которых полностью или частично осуществляется за счет средств городского бюджета:

1) организовать и обеспечить выполнение работ в установленные сроки и в необходимых объемах в соответствии с требованиями, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Правила обеспечения готовности к отопительному периоду);

2) в срок до 15 августа 2026 года завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов;

3) в срок до 15 августа  2026 года обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме.

7. Руководителям иных предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности:

1)  организовать и обеспечить выполнение работ в установленные сроки и в необходимых объемах в соответствии с требованиями, установленными частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении, Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду;

2)  обеспечить эксплуатацию объектов теплопотребления в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 14,05.2025 № 511;

3) обеспечить поверку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии, теплоносителя;

4) в срок до 15 августа 2026 года завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов;

5) в срок до 15 августа  2026 года обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме.

8. Рекомендовать генеральному директору Федерального государственного унитарного предприятия «Приборостроительный завод имени К.А. Володина» (далее – ФГУП «ПСЗ») – единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, расположенной на территории левого берега реки Юрюзань, Белоброву В.В.:

1) организовать и обеспечить выполнение работ по подготовке энергетических объектов, находящихся на балансе  ФГУП «ПСЗ», в установленные сроки и в необходимых объемах в соответствии с требованиями,  установленными частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении, Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду;

2) в срок до 01 сентября 2026 года завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов;

3) обеспечить в установленном порядке включение инженерной системы теплоснабжения в соответствии с постановлением администрации города о начале отопительного периода 2026-2027 годов на территории муниципального образования город Трехгорный.

9. Исполняющему обязанности директора Муниципального унитарного предприятия «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей»                              г. Трехгорного (далее – МУП «МПОЭ» г. Трехгорного) Бондаренко А.П.                          – единой теплоснабжающей организации на территории города Трехгорного в системе теплоснабжения, расположенной на территории правого берега реки Юрюзань основного селитебного образования, и теплосетевой организации:

1) организовать и обеспечить выполнение работ по подготовке энергетических объектов, находящихся на балансе МУП «МПОЭ»                    г. Трехгорного, в установленные сроки и в необходимых объемах                               в соответствии с требованиями,  установленными частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении, Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду;

2) в срок до 01 сентября  2026 года завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов;

3) в срок до 01 сентября 2026 года обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы;

4) обеспечить в установленном порядке включение инженерной системы отопления в зданиях и сооружениях, в том числе многоквартирных жилых домах, независимо от формы собственности в соответствии с постановлением администрации города о начале отопительного периода 2026-2027 годов на территории муниципального образования город Трехгорный.

10. Рекомендовать начальнику производственного участка 1/3 ЖКС № 1 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО, расположенного на территории дислокации ФКУ «Войсковая часть 41013», Вахрушеву С.В.:

1) организовать и обеспечить выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, находящихся на территории закрытого военного городка войсковой части       № 41013, к работе в отопительный период 2026-2027 годов на основании проведенного анализа прохождения прошлых отопительных периодов 2023-2024 годов, 2024-2025 годов, 2025-2026 годов в соответствии с требованиями законодательства, распространяющихся на организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, которые производят тепловую энергию исключительно для собственных нужд, с составлением акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, паспорта обеспечения готовности ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России» к отопительному периоду 2026-2027 годов;

2) обеспечить в необходимом объеме формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов;

3) обеспечить наличие резервного топлива;

4) в срок до  15 августа 2026 года завершить выполнение мероприятий  по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов;

5) в срок до 15 августа 2026 года обеспечить погашение задолженности

за топливно-энергетические ресурсы;

6) обеспечить в установленном порядке включение инженерной системы отопления в зданиях и сооружениях, в том числе многоквартирных жилых домах, независимо от формы собственности в соответствии с постановлением администрации города о начале отопительного периода 2026-2027 годов на территории муниципального образования город Трехгорный.

11. Управляющим организациям (компаниям, ТСЖ), осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами жилищного фонда, товариществам собственников жилья организовать и обеспечить выполнение работ в установленные сроки и в необходимых объемах в соответствии с  требованиями, установленными частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении, Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в том числе обеспечить:

1) использование и сохранность жилищного фонда с соблюдением требований к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

2) соблюдение требований к безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию внутридомового  газового оборудования;

3) соблюдение требований жилищного законодательства к содержанию относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме вентиляционных и дымовых каналов;

4) соблюдение требований жилищного законодательства к энергетической эффективности и оснащенности многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

5) погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в  срок до 15 августа  2026 года.

12. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, имеющих на своем балансе жилищный фонд, теплоисточники и коммунальные сети:

1) в срок до 15 августа 2026 года организовать и обеспечить выполнение работ в установленные сроки и в необходимых объемах в соответствии с   требованиями, установленными частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении, Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду;

2) в срок до 15 августа  2026 года обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

13. Начальнику Управления по безопасности, ГО и ЧС администрации города Трехгорного (Штро Д.Я.):

1) организовать взаимодействие между администрацией города, организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства в рамках ликвидации аварийных ситуаций и инцидентов на объектах коммунального хозяйства;

2) обеспечить круглосуточный мониторинг аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

14. Заместителю главы города по городскому хозяйству и строительству Мушаевой Т.В.:

1) обеспечить осуществление мониторинга подготовки объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Трехгорный городской округ к отопительному периоду 2026-2027 годов;

2) обеспечить в установленном порядке предоставление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области в период с июля по ноябрь включительно 2026 года к первому числу каждого месяца отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная.

15. Заместителю главы города по вопросам социальной сферы                       Поповой И.А. обеспечить контроль за ходом подготовки подведомственных объектов бюджетной сферы к отопительному периоду 2026-2027 годов.

16. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Трехгорного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                        Д.А. Громенко

Приложение 1

к постановлению администрации

от 19.03.2026 № 254

План подготовки

муниципального образования Трехгорный городской округ Челябинской области

к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование организационных и технических мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Трехгорный городской округ (в том числе с применением) аварийных ситуаций | до 15.02.2026 г. (выполнено) | Администрация города Трехгорного Управление по безопасности, ГО и ЧС администрации города Трехгорного Теплоснабжающая организация – Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод им. К.А. Володина» (ФГУП «ПСЗ») (по согласованию); Теплоснабжающая и теплосетевая организация – Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного (МУП «МПОЭ» г. Трехгорного) |
| 2. | Создание штаба для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы и обеспечения проверки готовности объектов энергетики, снабжающих тепловой и электрической энергией население и муниципальные предприятия, учреждения и организации, и иных потребителей муниципального образования Трехгорный городской округ и организационно-методическое обеспечение его работы | в период подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов | Администрация города Трехгорного Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации города |
| 3. | Создание комиссий по проведению оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, утверждение их состава | до 01.05.2026 | Администрация города Трехгорного Заместитель главы по городскому хозяйству и строительству Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации города |
| 4. | Утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (содержащая информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду) Уведомление лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | до 10.05.2026 до 01.06.2026 | Администрация города Трехгорного Комиссии |
| 5. | Обеспечение работы комиссий по проведению оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, управляющих организаций(МКД): - проверка заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 10-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащихся в приложении № 1 к приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки готовности обеспечения готовности к отопительному периоду»; - проверка оценочных листов и расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии; - направление результатов проверки оценочных листов и расчета индекса готовности к отопительному периоду; - оформление результатов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду путем составления актов и их выдача; - устранение замечаний по итогам оценки готовности к отопительному периоду (в случае наличия таковых); - направление уведомления об устранении замечаний, указанных в оценочных листах, в адрес комиссий; - проведение повторной оценки готовности к отопительному периоду, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист; - подготовка и выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду | с 27 июля 2026 г. в течение 10 календарных дней со дня направления комиссией не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта в течение 1 рабочего дня после завершения проверки, не позднее 10 сентября 2026 г. в сроки, указанные в акте по результатам устранения замечаний не позднее 14 календарных дней со дня получения уведомления в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, но не позднее 15 сентября 2026 г. | Администрация города Трехгорного Комиссии Единая теплоснабжающая организация МУП «МПОЭ» г. Трехгорного Единая теплоснабжающая организация МУП «МПОЭ» г. Трехгорного (в случае расхождения информации, представленной в комиссию, возможно затребование дополнительных материалов либо проведение визуального осмотра объектов) Администрация города Трехгорного Комиссия Потребители тепловой энергии, подлежащие проверке Потребители тепловой энергии, подлежащие проверке Администрация города Трехгорного Комиссия Администрация города Трехгорного |
| 6. | Обеспечение работы комиссии по проведению оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций: - проверка заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащихся в приложении № 1 к приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки готовности обеспечения готовности к отопительному периоду»; - оформление результатов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду путем составления актов и их выдача; - устранение замечаний по итогам оценки готовности к отопительному периоду (в случае наличия таковых); - направление уведомления об устранении замечаний, указанных в оценочных листах, в адрес комиссии; - проведение повторной оценки готовности к отопительному периоду, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист; - направление информации о не устранении замечаний, указанных в оценочных листах в Уральское управление Ростехнадзора (в случае наличия таковых); - подготовка и выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду | с 01.09.2026 г. в течение 10 календарных дней со дня направления в комиссию в течение 1 рабочего дня после завершения проверки, не позднее 25 октября 2026 г. в сроки, указанные в акте по результатам устранения замечаний не позднее 14 календарных дней со дня получения уведомления в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, но не позднее 1 ноября 2026 г. | Администрация города Трехгорного Комиссия |
| 7. | Обеспечение подготовки к эксплуатации в отопительный период 2026-2027 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы в порядке и сроки, установленные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки готовности обеспечения готовности к отопительному периоду» | в период подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов | Руководители предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории города Трехгорного, в том числе: - теплоснабжающей организации – Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод им. К.А. Володина» (ФГУП «ПСЗ») ; - теплоснабжающей и теплосетевой организации – Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного (МУП «МПОЭ» г. Трехгорного); - ФГБУЗ МСЧ № 72 ФМБА России (объекты здравоохранения на территории «больничного городка») ; - Администрации города Трехгорного; - Управления образования администрации города Трехгорного (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, центр образования); - Управления социальной защиты населения администрации города Трехгорного (объекты МСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов», МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», МУ «Комплексный центр социального облуживания населения»); - Управления культуры и молодежной политики администрации города Трехгорного (объекты МБУК «ЦГДБ имени С.Т. Аксакова», МКУК «Историко-культурный центр», МБУК «Центральная городская библиотека», МБКУК «ДК «Икар», МАУ «ДЦ «Утёс»); - Управления физической культуры и спорта администрации города Трехгорного (Дворец спорта «Олимпиец», подтрибунные помещения стадиона «Труд»); - МКУ «Служба заказчика» (общежития); - ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (учебные корпуса, общежития); - ФГУП «ПСЗ» (общежития, санаторий-профилакторий «Яхонт», иные объекты); - управляющих организаций – компаний, товариществ собственников жилья (МКД); - иных потребителей тепловой энергии (владельцев тепловых сетей). |
| 8. | Обеспечение на постоянной основе функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; | постоянно | Руководители предприятий: - теплоснабжающей организации – Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод им. К.А. Володина» (ФГУП «ПСЗ»); - теплоснабжающей и теплосетевой организации – Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного (МУП «МПОЭ» г. Трехгорного); ЕДДС Управления по безопасности, ГО и ЧС администрации города Трехгорного; управляющие организации ( УК, ТСЖ) |
| 9. | Обеспечение на постоянной основе эксплуатацим теплопотребляющих установок в соответствии в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии; обеспечение отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность, теплоноситель); организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | постоянно | Руководители предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности – потребителей тепловой энергии |
| 10. | Заключение соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08. 2012 № 808 | до 01.07.2026 г. | Руководители предприятий: - ТСО – Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод им. К.А. Володина» (ФГУП «ПСЗ»); - ТСО – Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного (МУП «МПОЭ» г. Трехгорного) |
| 11. | Принятие необходимых мер по укреплению платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы и воду в целях обеспечения стабильной работы организаций теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения | постоянно | Руководители предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, управляющих организаций (компаний), товариществ собственников жилья |
| 12. | Обеспечение погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме | до 15 августа 2026 года до 01 сентября 2026 года | Руководители управляющих организаций (компаний), товариществ собственников жилья, Потребители тепловой энергии МУП «МПОЭ» г. Трехгорного перед поставщиками тепловой энергии, газоснабжения, электрической энергии |
| 13. | Проведение заседаний Комиссии по работе с потребителями коммунальных услуг, имеющими задолженность по оплате за коммунальные услуги | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц | Администрация города Трехгорного Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации города |
| 14. | Проведение комплексных противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы с участием заместителя главы города по городскому хозяйству и строительству, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющих организаций (компаний), учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб | до 01 сентября 2026 года | Администрация города Трехгорного Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации города |
| 15. | Проведение работ по актуализации Схемы теплоснабжения Трехгорного городского округа Челябинской области на период 2022-2044 годы с учетом требований законодательства Российской Федерации | До 01.07.2026 года | Администрация города Трехгорного |
| 16. | Обеспечение постоянной готовности к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | постоянно | Теплоснабжающая организация – Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод им. К.А. Володина» (ФГУП «ПСЗ») (по согласованию); Администрация города Трехгорного; ФГБУЗ МСЧ № 72 ФМБА России (объекты здравоохранения на территории «больничного городка») (по согласованию); Управление по безопасности, ГО и ЧС администрации города Трехгорного |
| 17. | Обеспечение наличия неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | постоянно | Теплоснабжающая организация – Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод им. К.А. Володина» (ФГУП «ПСЗ») (по согласованию); Теплоснабжающая и теплосетевая организация – Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного (МУП «МПОЭ» г. Трехгорного); Управление по безопасности, ГО и ЧС администрации города Трехгорного Руководители предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, управляющие организации (компании), товарищества собственников жилья |
| 18. | Предоставление информации о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы муниципального образования город Трехгорный к работе в отопительный период 2026-2027 годов | в соответствии с графиком работы штаба для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов | ТСО – Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод им. К.А. Володина» (ФГУП «ПСЗ»); ТСО – Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного (МУП «МПОЭ» г. Трехгорного); Управляющие организации – компании, ТСЖ; Потребители тепловой энергии. |
| 19. | Обеспечение подготовки муниципального образования город Трехгорный к работе в отопительный период 2026-2027 годов и предоставление Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов документов, подтверждающих выполнение требований, установленных пунктом 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234. Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципальному образованию Трехгорный городской округ | в соответствии с Планом проверок готовности муниципальных образований к отопительному периоду | Администрация города Трехгорного Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации города |
| 20. | Установление даты начала отопительного периода 2026-2027 годов на территории муниципального образования город Трехгорный (принятие постановления) | в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» | Администрация города Трехгорного Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации города |

Приложение 2

к постановлению администрации

от 19.03.2026 № 254

Перечень единых теплоснабжающих организаций, теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

подлежащих оценке обеспечения  готовности  к отопительному периоду 2026-2027 годов

| Статус организации | № п/п | Наименование организации (полное) | ИНН | Юридический адрес | №, дата постановления о присвоении статуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единые теплоснабжающие организации Теплоснабжающие организации | 1. | Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод им. К.А. Володина» (ФГУП «ПСЗ») | ИНН 7405000428 | 456080, Россия, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Заречная, 13 | постановление администрации города Трехгорного от 18.06.2025 № 668 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории Трехгорного городского округа» постановление администрации города Трехгорного от 17.06.2024 № 1321 «Об утверждении Перечня теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Трехгорного городского округа» |
|  | 2. | Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного (МУП «МПОЭ» г. Трехгорного) | ИНН 7405000450 | 456080, Россия, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, 1а |  |
| Теплосетевые организации | 1. | Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного (МУП «МПОЭ» г. Трехгорного) | ИНН 7405000450 | 456080, Россия, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, 1а | постановление администрации города Трехгорного от 17.06.2024 № 1321 «Об утверждении Перечня теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Трехгорного городского округа» |

Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности

к отопительному периоду

1. Теплоснабжающая организация – Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод им. К.А. Володина» (ФГУП «ПСЗ») (котельная предприятия установленной тепловой мощностью 372 МВт, тепловые сети №№ 1, 2, 3 цеха № 41 общей протяженностью 3,970 км).

2. Теплоснабжающая и теплосетевая организация – Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного (МУП «МПОЭ» г. Трехгорного)                                     (насосно-подкачивающие станции НПС-1А, НПС-2, автономные крышные котельные № 0-1, № 0-2, № 1-11, автономная пристроенная котельная № 6-9, автономные блочные котельные «К-4», «К-2», тепловые сети централизованного теплоснабжения общей протяженностью 54,7 км в однотрубном исчислении).

Приложение 3

к постановлению администрации

от 19.03.2026 № 254

Перечень управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья  при осуществлении ими деятельности  по управлению многоквартирными домами,  подлежащих оценке обеспечения  готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов:

1) ООО «Комфортный дом» (ИНН 7405009910), 59 МКД;

2) ООО «ЖилКомСервис-Трехгорный» (ИНН 7457002909), 7 МКД;

3) ООО «УК «ЖЭК-Максимум» (ИНН 7405011613), 55 МКД;

4) ООО «УК «ИТК НИКА» (ИНН7457011847), 7 МКД;

5) ООО «УК «АТЛАНТ» (ИНН 7457006170), 2 МКД;

6) ООО «УК «ДомКом» (ИНН 7457006244), 22 МКД;

7) ООО «УК «Лифт Жилсервис» (ИНН 7457011815), 67 МКД;

8) ТСЖ-1 (ИНН 7405006356), 2 МКД.

Приложение 4

к постановлению администрации

от 19.03.2026 № 254

Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащие оценке

обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № | Наименование Потребителей тепловой знергии Юридический адрес | Наименование объектов оценки Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация города г.Трехгорный, ул. Мира, 6 | Здание администрации г.Трехгорный, ул. Мира, 6 |
| 2 | МБДОУ «Детский сад № 1» г.Трехгорный, ул. Калинина, 16А | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Калинина, 16А |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Советская, 2 |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Советская, 4а |
| 3 | МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №4» г.Трехгорный, ул. Кирова, 25А | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Кирова, 25А |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Мира, 7А |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Мира, 13А |
| 4 | МБДОУ «Детский сад №7» г.Трехгорный, ул. Кирова, 10А | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Кирова, 10А (здание с бассейном) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Кирова, 10А |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса,55 |
| 5 | МБДОУ «Детский сад №8» г.Трехгорный, ул. Космонавтов,10Б | Здание по адресу: г.Трехгорный, кл. Космонавтов,10Б |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Космонавтов,14А |
| 6 | МБДОУ «Детский сад №16 «Бригантина» г.Трехгорный, ул. Строителей, 33 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Строителей, 33 |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. 60 лет Октября,15а |
| 7 | МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» г.Трехгорный, ул. Островского,21 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Островского,21 |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Строителей,1А |
| 8 | МБУК «Центральная городская библиотека» г.Трехгорный, ул. Калинина, 9 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Калинина, 9 |
| 9 | МБУК «Центральная городская детская библиотека имени Сергея Тимофеевича Аксакова» г.Трехгорный, ул. Карла Маркса, 60 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса, 60 |
| 10 | МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г.Трехгорный, ул. Володина, 1 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Володина, 1 |
| 11 | МСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» г.Трехгорный, ул. Первомайская,1 А | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Первомайская,1 А |
| 12 | МБУК «Историко-культурный центр" г.Трехгорный, ул. Строителей, 14А | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Строителей, 14А |
| 13 | МБКУК «Дворец культуры «Икар» г.Трехгорный, ул. Мира, 23 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Мира, 23 |
| 14 | ФГБУЗ МСЧ №72 ФМБА России г.Трехгорный, ул. Карла Маркса 52 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса 52 Корпус 2 (Административное здание ) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса 52 Корпус 2/1 ( Городская поликлиника для взрослых) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса 52 Корпус 9 (Иинфекционный корпус, старое ) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса 52 Корпус 9 (Инфекционный корпус, реконструкция ) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса 52 Корпус 11 (Детская поликлиника ) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса 52 Карла Маркса 52 Корпус 14 (Пищеблок) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса 52 Корпус 15 (Хирургический корпус) |
| 15 | Трехгорное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области г.Трехгорный, ул. Калинина, 11 454091, Челябинская обл., г.Челябинск, ул.Свободы, д.95 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Калинина, 11 |
| 16 | МБОУДО «СДЮСШОР по дзюдо» г.Трехгорный, ул. Володина,3 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Володина,3 |
| 17 | МБУ ДО «СШОР №1» г.Трехгорный, ул. 60 лет Октября,14 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. 60 лет Октября,14 |
| 18 | МКУ Служба заказчика г.Трехгорный, ул. Первомайская, д. 11 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса, 33 (Общежитие) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса, 35 (Общежитие) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Мира, 19 (Общежитие) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Строителей,12 (Общежитие) |
| 19 | ТТИ НИЯУ МИФИ г.Трехгорный, ул. Мира,17 115409, г.Москва, Каширское ш., д.31 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Мира,17 |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Мира,21 (общежитие) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Строителей,10 (учебно-производственный корпус) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Строителей,10 (универсальный учебный корпус) |
| 20 | МАУ «Соцкультбыт» г.Трехгорный, ул.60 лет Октября, дом 6 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 6 |
| 21 | МАУ «ДЦ «УТЕС» г.Трехгорный, ул. К.Маркса, д.30а | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса, 30 А |
| 22 | ФГБУЗ ЦГиЭ №72 ФМБА России г.Трехгорный, ул. Островского, 65 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Островского, 65 Корпус 21 (Главный) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Островского, 65 Корпус 22 особо-опасных инфекций |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Островского, 65 Корпус 23 (хозяйственный) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Островского, 65А (гаражи) |
| 23 | ФГКУ «Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Строителей, 16 (пожарное депо) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Строителей, 16 (дымокамера) |
| 24 | МБУ «ФиС» г. Трехгорный г.Тpехгоpный, ул. Володина, д.7 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Володина, 3 А |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Володина,7 (административное) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Володина, 7/1 (трибуны и подтрибунные помещения) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Володина, 7/2 (Тир) |
| 25 | МБУ ДО «ЦДТ» г.Трехгорный, ул. Калинина, д.3 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Строителей, 11 А |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. 50 лет Победы, 22 А |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Калинина,3 |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса,20 |
| 26 | ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (отделение г.Трехгорного, ул. Карла Маркса, 17/1) 454080, г.Челябинск, ул.Тернопольская, д.4 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса, 17/1 |
| 27 | МКУ «Центр сопровождения образования» г.Трехгорный, ул. Карла Маркса, 19 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса, 19 |
| 28 | МБУ "Центр ППМСП" г.Трехгорный, ул. Калинина, д.11 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса, 17/3 (автокласс) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса, 17/2 (гараж) |
| 29 | МБОУ «СОШ №106» г.Трехгорный, ул. Ленина,6 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Ленина,6 |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Володина, 8А (филиал) |
| 30 | МБОУ «СОШ №108» г.Трехгорный, ул. Космонавтов, 20А | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Космонавтов, 20А |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Космонавтов, 20А (теплица) |
| 31 | МБОУ «СОШ №109» г.Трехгорный, ул. Мира,20 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Мира,20 |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Мира,20 (пристрой) |
| 32 | МБОУ «СОШ №110» г.Трехгорный, ул. 50 лет Победы, 20 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. 50 лет Победы, 20 |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. 50 лет Победы, 20 (гараж) |
| 33 | МБОУ «С(К)ОШИ №111» г.Трехгорный, ул. Островского, 16 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Островского, 16 |
| 34 | МБОУ «СОШ №112» г.Трехгорный, ул. Мира, 30 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Мира, 30 |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Мира, 30 (теплица) |
| 35 | ФГУП «ПСЗ» (цех 62) г.Трехгорный, ул. Заречная, 13 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ш. Восточное цех 62 |
| 36 | ФГУП «ПСЗ» (отдел 73) г.Трехгорный, ул. Заречная, 13 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Мира, 10 (гостиница "Уралочка") |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, (финская баня на стадионе «Труд») |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Космонавтов (профилакторий "Яхонт") |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Володина, 20/1 (общежитие) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Володина, 20/2 (общежитие) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. 50 лет Победы, 18 (общежитие) |
| 37 | ОАО «АТП» г.Трехгорный, ш. Восточное, 2 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ш. Восточное, 2 |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Володина, 1А (автовокзал) |
| 38 | ООО «Альтернатива» г.Трехгорный, ш. Восточное, д.2а, пом. 2/13 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул.К.Маркса,52, корпус 6 (боулинг) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ш. Восточное, 2А |
| 39 | ООО ТК «Атлас» 456790, Челябинская обл., г.Озерск, ул.Свердлова, д.14 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул.Строителей,3 (магазин "Монетка") |
| 40 | ИП Губина Александра Олеговна 456305, Челябинская обл., г.Миасс, ул.Декабристов, д.18 | Здания по адресу: г.Трехгорный, ул. Горная,10 (отели 1-4) |
| 41 | ООО «Европит» г.Трехгорный, ул.Володина, д.9 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Володина, 9 |
| 42 | ООО «ЖКС-Трехгорный» г.Трехгорный, ул. Первомайская,2 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Первомайская,2 |
| 43 | ООО «Заря» г.Трехгорный, ул. Мира,32 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул.Мира,32 |
| 44 | ООО НПО «Зюраткуль» 456910, Челябинская обл., Саткинский р-н, г.Сатка, ул. Бочарова, д.16 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул.Мира,1 |
| 45 | ООО «Империал» г.Трехгорный, ш. Восточное, д.2а | Здание по адресу: г.Трехгорный, ш. Восточное,4а (сауна) |
| 46 | ООО «Империал холдинг» г.Трехгорный, ш. Восточное, д.2а | Здание по адресу: г.Трехгорный, ш. Восточное,4а |
| 47 | ООО «КМК» г.Трехгорный, ул. Карла Маркса, д.19 А | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. К.Маркса, 19А/1 |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. К.Маркса, 19А/2 |
| 48 | ИП Краснова Жанна Анатольевна 456010, Челябинская обл., г.Аша, ул. Озимина, д.47, кв.32 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. К.Маркса 44а (прачечная) |
| 49 | ИП Краснов Егор Игоревич 456010, Челябинская обл., г.Аша, ул.Ленина д.29 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Калинина, 22 |
| 50 | ИП Мазо Михаил Григорьевич г.Трехгорный, ул. Островского, д.64А, кв.19 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Островского,36 |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Островского,50А |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Прохача,12 |
| 51 | ООО «Меркурий-М» г.Тpехгоpный, ш. Восточное, д.2 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса,44А , строение №2 |
| 52 | ИП Минеева Галина Алексеевна г.Трехгорный, ул.М.Жукова, д.5 кв.32 | Здание по адресу: г.Трехгорный, севернее ул. Строителей, 21 (нежилое) |
| 53 | ООО «Морион» г.Трехгорный, ул. Рабочая, 4 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Рабочая ,4 |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Рабочая ,8 |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Рабочая ,6 |
| 54 | ООО «Паритет-СК» г.Трехгорный, ул.Ленина, д.11, кв.47 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Калинина,8а |
| 55 | ИП Плюта Сергей Викторович г.Трехгорный, ул.Островского, д.54, кв.3 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ш.Восточное,2а (сауна) |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул.Горная,16 |
| 56 | ООО «Продукты» г.Трехгорный, ул.Мира, д.40, корп.А | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Мира, 40А |
| 57 | ПАО «Ростелеком» 191167, г.Санкт-Петербург, наб.Синопская, д.14, литера А г.Трехгорный, ул. Карла Маркса, 47 (отдел) | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса, 47 |
|  |  | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Строителей, 20/1 (техздание) |
| 58 | ООО «Солнышко» г.Трехгорный, ул. Космонавтов, д.22а | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Космонавтов, 22А |
| 59 | ООО «ТРК ТВС» г.Трехгорный, ул. Островского, 50 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Островского, 50 |
| 60 | ИП Тесленко Максим Борисович г.Трехгорный, ул. Сосновая, д.2 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Советская, 8А |
| 61 | ООО РСП «Универсал» г.Трехгорный, ул. Мира, д.5а | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Мира,5А |
| 62 | ДО Челиндбанк ПАО Трехгорный г.Трехгорный, ул. Островского, 38А | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Островского, 38А |
| 63 | ИП Шелковнев В.Н. г.Трехгорный, ул. Строителей, д.11, кв.70 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул. Карла Маркса,29 |
| 64 | ООО «ЮУГМ – КС» г.Трехгорный, ул.Рабочая,8 | Здание по адресу: г.Трехгорный, ул.Рабочая,8 |

Приложение 5

к постановлению администрации

от 19.03.2026 № 254

СОСТАВ ШТАБА

для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, обеспечения  проверки готовности к отопительному периоду объектов теплоснабжения (коммунальной инфраструктуры), управляющих организаций (МКД), и иных потребителей тепловой энергии, на территории Трехгорного городского округа

| Громенко Д.А. | - глава города Трехгорного, председатель штаба |
| --- | --- |
| Первухин О.В. | - первый заместитель главы города, заместитель председателя штаба |
| Бондаренко А.П. | - исполняющий обязанности директора МУП «МПОЭ» г. Трехгорного |
| Вахрушев С.В. | - начальник производственного участка 1/3 ЖКС № 1 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО(по согласованию) |
| Забродин Д.А. | - начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации города Трехгорного |
| Марченко Ю.В. | - директор МОУ «ЦППМСП» |
| Миронов А.А. | - начальник Управления физической культуры и спорта администрации города Трехгорного |
| Мушаева Т.В. | - заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
| Первухина И.А. | - начальник Управления образования администрации города Трехгорного |
| Полуконова Ю.А. | - начальник Управления социальной защиты населения города Трехгорного |
| Попова И.А. | - заместитель главы города по социальным вопросам |
| Прохорова О.А. | - начальник Управления культуры и молодежной политики администрации города Трехгорного |
| Шемякин С.А. | - главный энергетик ФГУП «ПСЗ» (по согласованию) |
| Штро Д.Я. | - начальник Управления по безопасности, ГО и ЧС администрации города Трехгорного |
|  | - руководители управляющих организаций (компаний), ТСЖ (по согласованию) |
|  | - представители Прокуратуры ЗАТО г. Трехгорный, Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Ашинского отдела ГУ Государственной жилищной инспекции Челябинской области (по согласованию) |
| Чертухина Г.В. | - заместитель начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации города Трехгорного (секретарь штаба) |