5

[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО

 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.03.2026  №    211
О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий   в  2026  году

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и исключения опасных последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и объектов экономики в 2026 году 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.
Создать противопаводковую комиссию Трехгорного городского округа Челябинской области и утвердить её состав (приложение 1).

2.
Утвердить:

1)
план мероприятий по защите населения и территорий Трехгорного городского округа Челябинской области в паводковый период 2026 года   (приложение 2);

2)
состав сил и средств, привлекаемых в паводковый период на территории Трехгорного городского округа Челябинской области (приложение 3).
3.
Рекомендовать генеральному директору ФГУП «ПСЗ»   
Белоброву В.В. определить своим приказом мероприятия по защите территории и персонала в паводковый период, согласовать вопросы взаимодействия по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций с управлением по безопасности, ГО и ЧС администрации.
4.
Противопаводковой комиссии Трехгорного городского округа Челябинской области согласно Плану мероприятий по защите населения и территорий Трехгорного городского округа Челябинской области в паводковый период 2026 года:

1)
провести заседания в подготовительный период, с началом весеннего половодья и паводка по мере необходимости;

3)
провести комиссионный осмотр гидротехнических сооружений и мостов с составлением актов осмотра;

4)
провести проверки водоохранных зон и потенциальных источников загрязнения вод, расположенных в водоохранных зонах и зонах возможного затопления. Особое внимание уделить объектам, представляющим экологическую опасность в местах несанкционированных свалок.    
При обнаружении нарушений принять меры к их устранению и организовать контроль за их устранением. 
5.
Ответственным за принятие мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений назначить начальника МКУ «Служба заказчика» Проскурину Н.В.
6.
Начальнику управления по безопасности, ГО и ЧС администрации Штро Д.Я. на период весеннего половодья и паводка организовать наблюдение за возможными местами образования ледовых заторов, состоянием гидротехнических сооружений и повышением уровней воды.
7.
Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в срок до 07 марта 
2026 года, по согласованию с управлением по безопасности, ГО и ЧС администрации, издать приказы об организации подготовки к пропуску весеннего паводка 2026 года, в которых предусмотреть решение вопроса оплаты труда персонала, привлекаемого в паводковый период, в соответствии с действующим законодательством.

8.
Рекомендовать председателям садоводческих товариществ «Юбилейное», «Красногорец», «Дружба», «Заречье» разработать планы мероприятий по пропуску паводковых вод, согласовать их с управлением по безопасности, ГО и ЧС администрации. В планах предусмотреть меры по сохранности от разрушений и затоплений насосных станций, линий электропередач на своих территориях и гидротехнических сооружений имеющихся водоёмов. Меры безопасности в противопаводковый период разместить на информационных стендах. 
9.
Начальнику отдела по бухгалтерскому учёту и отчётности администрации Карповой М.Ю. при объявлении чрезвычайной ситуации на территории города Трехгорного организовать оплату противопаводковых мероприятий за счёт выделенных средств бюджета на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в пределах утверждённой сметы, по представлению копий протоколов заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Трехгорного городского округа Челябинской области, соглашений о компенсации в случае возникновения чрезвычайной ситуации муниципального уровня, счетов-фактур и актов выполненных работ (услуг).

10.
Рекомендовать генеральному директору ФГУП «ПСЗ»  
Белоброву В.В. обеспечить готовность системы оповещения и связи к бесперебойной работе в период весеннего половодья и паводка.
11.
Рекомендовать начальнику МО МВД России по ЗАТО 
г. Трехгорный Челябинской области Логинову Е.В., начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» Молодоженцеву П.В., командиру войсковой части 3442 Градобоеву В.В. в срок до 07 марта 
2026 года предоставить в управление по безопасности, ГО и ЧС администрации сведения о наличии личного состава и техники, предназначенных для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с паводком.
12.
Рекомендовать руководителю МРУ № 72 ФМБА России 
Шалаевской С.В. усилить контроль за состоянием зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, качеством подаваемой населению питьевой воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод.
13.
Рекомендовать начальнику ФГБУЗ МСЧ № 72 ФМБА России Рычкову С.А. организовать медицинское обеспечение противопаводковых мероприятий в составе подвижных бригад скорой медицинской помощи.

14.
Рекомендовать генеральному директору ФГУП «ПСЗ»  
Белоброву В.В., директору ООО «Автодорсервис» Кузнецову А.Н., исполняющему обязанности директора МУП «МПОЭ» Бондаренко А.П., директору ОАО «АТП» Найдёнову А.И. согласовать с управлением по безопасности, ГО и ЧС администрации вопросы обеспечения вышеуказанных предприятий и организаций техникой при выполнении противопаводковых мероприятий.
15.
Начальнику управления по безопасности, ГО и ЧС администрации Штро Д.Я. в срок до 14 марта 2026 года провести смотр готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводка.

16. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в сетевом издании «Трехгорный инфо» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Трехгорного в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

17. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города







       Д.А. Громенко                                          
Приложение 1

к постановлению администрации

   

                   от   05.03.2026  №    211
СОСТАВ

противопаводковой комиссии Трехгорного городского округа Челябинской области
	№

п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Занимаемая должность
	Должность

в комиссии
	Рабочий телефон

	1. 
	Первухин Олег Владимирович 
	Первый заместитель главы города 
	Председатель комиссии
	6-70-73

	2. 
	Казаченко

Cергей Владимирович

(по согласованию)
	Начальник управления по

мобилизационной подготовке, мобилизации,

ГО и ЧС ФГУП «ПСЗ»
	Заместитель председателя комиссии
	5-51-34

	3. 
	Мушаева Татьяна Вадимовна
	Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству
	Заместитель председателя комиссии
	6-22-71


	4. 
	Штро Дмитрий Яковлевич
	Начальник управления по безопасности, ГО и ЧС администрации
	Заместитель председателя комиссии
	6-20-20

	5. 
	Бондаренко

Андрей Петрович
	Исполняющий обязанности директора

МУП «МПОЭ»
	Член комиссии
	6-20-61

	6. 
	Градобоев Виктор Владимирович

(по согласованию)
	Командир в/части 3442
	Член комиссии
	5-52-91

	7. 
	Кузнецов Анатолий Николаевич

(по согласованию)
	Директор

ООО «Автодорсервис»
	Член комиссии
	4-07-92

	8. 
	Логинов

Евгений Владимирович

(по согласованию)
	Начальник межмуниципального отдела МВД России 

по ЗАТО г. Трехгорный
	Член комиссии
	6-03-98

	9. 
	Манжай

Анатолий Борисович
	Директор МБУ

«Трехгорное лесничество»
	Член комиссии
	6-58-16

	10. 
	Молодоженцев Павел Владимирович            (по согласованию)
	Начальник

СУ ФПС № 10 МЧС России
	Член комиссии
	5-54-04

	11. 
	Найдёнов

Александр Иванович

(по согласованию)
	Директор ОАО «АТП»
	Член комиссии
	6-26-38

	12. 
	Проскурина Наталья Васильевна
	Начальник

 МКУ «Служба заказчика»
	Член комиссии
	6-20-21

	13. 
	Соловьева Лариса Владимировна
	Председатель КУИ и ЗО
	Член комиссии
	6-01-40

	14. 
	Стулова Наталья Александровна
	Консультант по охране окружающей среды администрации
	Член комиссии
	6-54-55

	15. 
	Шалаевская Стелла Валерьевна

(по согласованию)
	Руководитель МРУ № 72 ФМБА России
	Член комиссии
	4-06-30


Приложение 2

     к постановлению администрации

от   05.03.2026  №    211
ПЛАН

мероприятий по защите населения и территорий 

Трехгорного городского округа Челябинской области

 в паводковый период 2026 года

1. Краткая характеристика возможных ситуаций, 

связанных с паводком, и их последствия

Трехгорный городской округ расположен на правом берегу реки Юрюзань (ширина 20-25 метров, глубина 0,5-2,5 метров, скорость течения 0,4-0,5 м/сек., дно галечниковое с валунами, местами песчаное, берега высотой 0,5 - 3 метров,  крутизной 10-30 %, местами скалистое высотой до 
70 метров), кроме того на территории городского округа имеется несколько небольших ручьёв («Аксарский ключ», «Бахтияров ручей», «Рахманка») и три искусственных пруда («Смольный», объемом около 600 тыс.м³., «Загородный», объемом около 650 тыс.м³., «Аксарские пруды», у моста автодороги № 112 через р. Юрюзань, на левом берегу реки, объемом около 22 тыс.м³).

Возможные ситуации:
В период весеннего половодья на реке Юрюзань существует реальная возможность образования заторов, что может привести к выходу реки из берегов и подтоплению отдельных территорий ФГУП «Приборостроительный завод» и городского округа.


На пруду «Смольный» имеется плотина, при разрушении которой вода пойдет в реку Юрюзань и возможно кратковременное подтопление
4 промышленной площадки.


При прорыве плотины пруда «Загородный» в районе ГК «Каменный цветок» вода из водоема пойдёт в пруд «Смольный», что создаёт предпосылки к прорыву его плотины и выходу воды в реку Юрюзань. В зону подтопления может попасть 4 промышленная площадка. Ширина зоны подтопления до 300 м, длина до 5 км, высота возможной волны добегания до 
6 метров. Основная дорога, связывающая город и ФГУП «ПСЗ», окажется под водой и возможно кратковременное подтопление артезианских скважин, которые являются основным источником питьевого водоснабжения.

Возможные последствия:

1. На некоторое время  возможно затруднение движения между городом и ФГУП «ПСЗ».

2.
Подтопление артезианских скважин может вызвать перебои с подачей питьевой воды.

3.
В результате прорыва плотин возможно кратковременное подтопление лесных массивов на отдельных территориях городского округа.

2. Разработка и уточнение нормативных документов

	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственный

за выполнение
	Срок

выполнения

	1.
	Уточнить резерв материальных и финансовых ресурсов города Трехгорного для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка
	Управление по безопасности, 

ГО и ЧС администрации 
	до 10.03

	2.
	Уточнить состав группировки сил и средств, предназначенной для ликвидации чрезвычайных ситуаций обусловленных прохождением весеннего паводка Трехгорной территориальной подсистемы РСЧС
	Управление  по безопасности,

 ГО и ЧС администрации
	до 10.03

	3.
	Уточнить планирующие документы: 

   - планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

   - планы первоочередного обеспечения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
	Управление по безопасности, 

ГО и ЧС администрации
	до 10.03


3. Организационные мероприятия

	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственный

за выполнение
	Срок

выполнения

	1.
	Уточнить места возможного затора льда и подтоплений на территории города Трехгорного
	Управление по безопасности, 

ГО и ЧС администрации
	до 10.03

	2. 
	Назначить ответственных лиц на период весеннего половодья за гидротехническими сооружениями, у которых не определен собственник и (или) балансосодержатель

	Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству
	до 10.03

	3. 
	Провести оперативные совещания в организациях ФГУП «ПСЗ», ОАО «АТП»,      МУП «МПОЭ», МКУ «Служба заказчика», ТРУС ПАО «Ростелеком», МБУ «Трехгорное лесничество»
	Руководители

организаций

(по согласованию)
	до 10.03

	4. 
	Провести комиссионный осмотр дамб и плотин на прудах и ручьях с составлением актов осмотра
	Противопаводковая комиссия
	до 14.03

	5. 
	Проведение комиссионного осмотра мостов с составлением актов осмотра
	Противопаводковая комиссия
	до 14.03

	6. 
	Проведение проверок водоохранных зон и потенциальных источников загрязнения вод, расположенных в водоохранных зонах и зонах возможного затопления, с обращением особого внимания на объекты, представляющие экологическую опасность и места несанкционированных свалок
	Противопаводковая комиссия
	до 14.03

	7. 
	Организовать проведение работ по искусственному ослаблению льда (в том числе взрывных работ)
	Председатель

комиссии по 

ЧС и ОПБ города
	по мере необходимости

	8. 
	Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны затопления, острыми кишечными инфекциями
	МРУ № 72 ФМБА России»

(по согласованию)


	апрель-май


4. Мероприятия, проводимые организациями 

по подготовке к весеннему паводку

	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственный

за выполнение
	Срок

выполнения

	1.
	Общие мероприятия:

1) издать приказы в организациях города Трехгорного независимо от форм  собственности «О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод в 2026 году»;
	Руководители

организаций

(по согласованию)


	до 10.03



	
	2) подготовить документы как приложения к    приказу:

 - схему оповещения, органов управления и  личного состава аварийных команд;

 - состав дежурных смен и график их работы;

 - план подготовки к пропуску паводковых вод;

 - расчёт сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных ЧС (аварий), связанных с паводком;
	
	до 10.03



	
	3) создать комиссии (назначить ответственных должностных лиц) по пропуску паводковых вод;
	
	до 10.03



	
	4) на территории своих организаций провести:

- очистку кровли, колодцев наружных коммуникаций, ливневых стоков от наледи и снега;

- произвести очистку отмостков вокруг зданий, организовать водоотводы от водостоков;

- провести комиссионные проверки и организовать постоянное наблюдение подвальных и других помещений;

- при невозможности своевременного проведения работ обозначить контрольной лентой опасные участки
	
	до 10.03



	2.
	МУП «МПОЭ»:

- подготовить насосы  и подготовить персонал к работе на них
	Бондаренко А.П.
	до 10.03



	3.
	МКУ «Служба заказчика»

 организовать работу:

- по расконсервированию ливневой канализации;
	Проскурина Н.В.
	до 10.03

	
	- по очистке приёмных колодцев; 
	
	постоянно

	
	- установить информационные знаки с надписью «Выход (выезд) на лёд запрещён!» в местах возможного выхода людей на лёд: 
ручей Смольный - «Каменный цветок» (не обустроенная зона отдыха);
пруд на ручье Смольный - «Поповый дол» (зона отдыха, место проведения праздника «крещение Господне);
пруд на ручье Аксарский (раздевалка, район бетонного кольца)
	
	до 10.03

	
	- подготовить акты оценки готовности города Трехгорного к безопасному пропуску весеннего половодья по результатам  комиссионного осмотра гидротехнических сооружений, дамб, плотин на территории города Трехгорного 
	
	до 18.03

	
	- подготовить ливневые канализации и очистить дренажные трубы
	
	постоянно

	4.
	Мероприятия ООО «Автодорсервис»:
- прочистить подъезды к плотинам и дамбам;
	Кузнецов А.Н.

(по согласованию)
	до 14.03

	
	- промыть лотки и ливневые трубы под дорогами;
	
	до 20.03



	
	- подготовить и содержать в готовности личный состав и технику для ликвидации последствий возможных ЧС (бульдозер, экскаватор, автокран, самосвалы, автовышки)
	
	постоянно

	5.
	ФГУП «ПСЗ»: 

- подготовить силы и средства системы предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового уровня к действиям по ликвидации ЧС, связанных с паводком
	Белобров В.В.

(по согласованию)


	до 10.03



	6.
	Мероприятия МРУ № 72 ФМБА России:

- принять меры по усилению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе лабораторного, за состоянием и эксплуатацией водопроводно-канализационных систем в период весеннего паводка 2026 года
	Шалаевская С.В.

(по согласованию)


	постоянно

	7.
	Мероприятия МБУ «Трехгорное лесничество»: 

- подготовить персонал к действиям в паводковый период; 
	Манжай А.Б.
	до 10.03



	
	- организовать осмотр имеющихся водоёмов в садовых товариществах «Дружба», «Юбилейное», «Красногорец», «Заречье», вести наблюдение за уровнем воды в ручьях на территории города Трехгорного, доклады о результатах наблюдений представлять в управление по безопасности, ГО и ЧС администрации к 08.00. и 17.00. ежедневно. При резком изменении обстановки - незамедлительно  
	
	постоянно



	8.
	Отделу ЖКХ, транспорта и связи организовать работу с управляющими компаниями и контролировать исполнение:

-  работ по очистке отмостков, водостоков, ливневых колодцев,  кровель, козырьков, свесов, желобов от льда и снега; 
	Забродин Д.А.
	до 10.03.



	
	- в паводковый период участвовать в осмотре  подвальных помещений по мере необходимости.
	
	постоянно



	9.
	ПАО «Россети Урал»:

- в паводковый период установить круглосуточное дежурство, организовать ежедневный осмотр трансформаторных подстанций
	Уманцев В.А.

(по согласованию)
	постоянно


5. Мероприятия по повышению готовности

	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственный

за выполнение
	Срок

выполнения

	1.


	Провести годовую проверку РАСЦО и КСЭОН с запуском всех элементов систем оповещения
	Управление по безопасности, ГО и ЧС администрации
	04 марта



Приложение 3

к постановлению администрации
от   05.03.2026  №    211                                                                                             
Состав сил и средств, 

привлекаемых в паводковый период на территории Трехгорного городского округа Челябинской области
	Наименование формирований


	Место дислокации

(адрес), контактный телефон (телефон дежурных служб)
	Количество личного состава (человек)
	Наименование и количество основных видов техники и спец. имущества
	Плавательные средства и средства 

спасения на водах
	Время готовности

до Ч +

	
	
	
	
	лодка гребная (единиц)
	лодка надувная (единиц)
	лодка моторная
(единиц)
	спасательные жилеты/ 

спасательные круги (штук)
	спасательный конец Александрова
	

	Управление по безопасности,    ГО и ЧС администрации 
	ул. К. Маркса, д.46

6-18-62
	4 
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	1.30

	МО МВД России по ЗАТО

 г. Трехгорный
	ул. Строителей, д.14

02,   6-70-13
	12
	легковой а/м - 3
	-
	-
	-
	-
	-
	0.20



	ФГБУЗ МСЧ № 72 

ФМБА России
	ул. К. Маркса, д.52

03,  6-29-61
	3
	а/м скорой

помощи - 1
	-
	-
	-
	-
	-
	0.20

	Служба связи и оповещения      ООО «ТРК «ТВС»
	ул. Островского, д. 50
6-27-89
	2
	а/м - 1
	-
	-
	-
	-
	-
	3.00

	Сводная противопаводковая команда ФГУП «ПСЗ»
	ул. Заречная, д.13

5-55-55
	76
	бульдозер - 1;

экскаватор - 1;

автоподъёмник - 1;

автокран - 1;

самосвал - 6;

автобус - 1;

Газ 27057 - 1;

Газ-221717 - 1;

Газ 27527 - 2
	-
	-
	2
	10
	2
	2.00

	ООО «Автодорсервис»

(сводный отряд механизации)


	ул. Рабочая, д. 3
4-07-92
	18
	бульдозер - 1;

автогрейдер - 1;

экскаватор -1;

каток - 1;

самосвал - 6;

топливозаправщик - 1;

трейлер - 1;

тягач - 1;

автовышка - 1;

автокран -1;

сварочный агрегат -1;

компрессор - 1
	-
	-
	-
	-
	-
	3.00



	МУП «МПОЭ»
(аварийно-техническая команда)

	ул. Маршала Жукова, 
д. 1А

6-26-04
	19
	экскаватор - 1;

трактор - 1;

УАЗ - 1;

ЗиЛ - 1;

сварочный аппарат -1;

мотопомпы - 1
	-
	-
	-
	-
	-
	3.00
















2





3





4





5





6





7











2








