Приложение 2

к постановлению администрации

от 23.03.2026  № 262

Приложение 3

к постановлению администрации

от 29.07.2025 № 826

Паспорт проекта «Реализация инициативных проектов»

направления «Улучшение качества жизни населения посредствам вовлечения населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессы принятия решений вопросов местного значения»

| - Основные положения |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Реализация инициативных проектов» |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации города Трехгорного (далее – Управление образования), Управление культуры и молодежной политики администрации города Трехгорного (далее – Управление культуры и молодежной политики), Управление социальной защиты населения администрации города Трехгорного (далее – УСЗН), Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (далее – МКУ «Служба заказчика»), Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города Трехгорного (далее – отдел ЖКХ, транспорта и связи), Управление физической культуры и спорта администрации города Трехгорного (далее - Управление физической культуры и спорта), Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее МКУ «УКС»), Администрация города Трехгорного, Информационно - аналитический отдел администрации города Трехгорного (далее - информационно - аналитический отдел) |
| Сроки реализации проекта | 2024-2030 годы |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Челябинской области «Поддержка инициативных проектов в муниципальных образованиях Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 7 февраля 2024 года № 90-П |

| 2. Показатели проекта «Реализация инициативных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателем государственной программы |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Оказание финансовой помощи в реализации проектов, отобранных конкурсной комиссией в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество инициативных проектов, получивших поддержку, нарастающим итогом* | Региональ-ный | возрастания | единица | 11 | 2023 | 25 |  | 38 |  | 51 |  | 66 |  | 81 | х | х | общее количество реализованных инициативных проектов, нарастающим итогом |

# *- значение указано нарастающим итогом с начала 2023 года

|  |  | 3. План достижения показателей проекта «Реализация инициативных проектов» в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Задача: «Оказание финансовой помощи в реализации проектов, отобранных конкурсной комиссией в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество инициативных проектов, получивших поддержку нарастающим итогом |  | региональный | единица | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 51 |
| 1.1.1. | в том числе за текущий год |  | региональный | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |

|  |  | 4. Мероприятия проекта «Реализация инициативных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  | Структурный элемент государственной программы вместе с ее наименованием | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  | Связь с показателем проекта муниципальной программы |  | Соисполнитель / ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность |  |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |  |  | 15 |  | 16 |  |
|  | Задача: «Оказание финансовой помощи в реализации проектов, отобранных конкурсной комиссией в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализована инициатива граждан |  | Региональный проект «Реализация инициативных проектов на территории Челябинской области» Государственной программы | единица | 11 | 2023 |  | 14 | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |  |  |  | Количество инициативных проектов, получивших поддержку |  |  |  |
| 1.1. | Организовано благоустройство территории муниципального образования или его части, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  | единица | 5 | 2023 |  | 9 | 6 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Двор для всех (поставка с установкой МАФ у жилых домов 50,54,56 по улице Мира) |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Служба заказчика», отдел ЖКХ, транспорта и связи |  |
| 1.1.2 | Теннис во дворе (поставка с установкой МАФ у жилых домов 54,58 по улице Мира и 3 по улице Советской) |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Карманный парк (благоустройство территории и поставка с установкой МАФ у жилого дома 25 по улице Мира) |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Остановка, с которой не хочется уезжать (поставка с установкой остановочных комплексов у жилых домов 22, 29 по улице Мира, текущий ремонт остановочных площадок) |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Улётное покрытие (текущий ремонт спортивной площадки с устройством резинового покрытия у жилого дома 60 по улице Островского) |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Наш Космос! (поставка с установкой МАФ у жилого дома 10 по улице Космонавтов) |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Маленький городок – большие радости (поставка с установкой МАФ у жилых домов 44,46 по улице Мира) |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мурал «Семья - самое теплое место на земле» (настенное художественное изображение на трансформаторной подстанции у дома 28 по улице Мира) |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Трехгорного |  |
| 1.2. | Организовано обустройство объектов социальной инфраструктуры», в том числе в сфере |  |  | единица | 5 | 2023 |  | 5 | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Образование |  |  | единица | 4 | 2023 |  | 2 | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |
| 1.2.1.1 | Туалет джентльмена (капитальный ремонт в мужском туалете на 1 этаже МБОУ «СОШ № 112») |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | «ПРОтепло 2025» (замена оконных блоков в группе 11, спортивном зале здания МБДОУ "ДС № 7) |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Культура |  |  | единица |  | 2023 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры и молодежной политики |  |
| 1.2.3 | социальной защиты населения |  |  | единица | 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСЗН |  |
| 1.3. | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведения культурных мероприятий |  |  | единица |  | 2023 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление физической культуры и спорта |  |
| 1.3.1 | Развитие физической культуры |  |  | единица |  | 2023 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Организация освещения на хоккейном корте (капитальный ремонт освещения хоккейного корта стадиона «Труд» по улице Володина, дом 7) |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Выполнены иные направления, связанные с решением вопросов местного значения |  |  | единица | 1 | 2023 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Благоустройство центрального проезда в СНТ «Уралец» (текущий ремонт центрального проезда) |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Служба заказчика», отдел ЖКХ, транспорта и связи |  |
| 1.4.2 | Монолитная подпорная стена (в границах ГСК № 4) |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УКС» |  |

5. Финансовое обеспечение проекта «Реализация инициативных проектов»

| № п/п | Наименование |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача: «Оказание финансовой помощи в реализации проектов, отобранных конкурсной комиссией в рамках инициативного бюджетирования» (всего), в том числе: | 24 378 667,98 |  | 28 162 965,61 | 22 737 594,94 | 20 686 623,48 | 19 597 853,62 | 115 563 705,63 |
|  | Областной бюджет | 23 991 585,74 |  | 27 442 818,10 | 21 753 617,35 | 20 665 936,48 | 19 578 255,62 | 113 432 213,29 |
|  | Местный бюджет | 27 418,20 |  | 27 470,35 | 21 776,00 | 20 687,00 | 19 598,00 | 116 949,55 |
|  | Инициативные платежи | 359 664,04 |  | 692 677,16 | 962 201,59 | не определен | не определен | 2 014 542,79 |
| 1. | Реализована инициатива граждан | 24 378 667,98 |  | 28 162 965,61 | 22 737 594,94 | 20 686 623,48 | 19 597 853,62 | 115 563 705,63 |
|  | Областной бюджет | 23 991 585,74 |  | 27 442 818,10 | 21 753 617,35 | 20 665 936,48 | 19 578 255,62 | 113 432 213,29 |
|  | Местный бюджет | 27 418,20 |  | 27 470,35 | 21 776,00 | 20 687,00 | 19 598,00 | 116 949,55 |
|  | Инициативные платежи | 359 664,04 |  | 692 677,16 | 962 201,59 | не определен | не определен | 2 014 542,79 |
| 1.1 | Организовано благоустройство территории муниципального образования или его части, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения (всего), в том числе: | 16 863 592,47 |  | 16 053 585,59 | 13 256 905,12 |  |  | 46 174 083,18 |
|  | Областной бюджет | 16 640 739,77 |  | 15 689 348,50 | 12 653 287,55 |  |  | 44 983 375,82 |
|  | Местный бюджет | 16 760,74 |  | 15 705,09 | 12 665,98 |  |  | 45 131,81 |
|  | Инициативные платежи | 206 091,96 |  | 348 532,00 | 590 951,59 |  |  | 1 145 575,55 |
| 1.1.1 | Двор для всех (поставка с установкой МАФ у жилых домов 50,54,56 по улице Мира) |  |  |  | 1 369 555,00 |  |  | 1 369 555,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 1 313 240,44 |  |  | 1 313 240,44 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1 314,56 |  |  | 1 314,56 |
|  | Инициативные платежи |  |  |  | 55 000,00 |  |  | 55 000,00 |
| 1.1.2 | Теннис во дворе (поставка с установкой МАФ у жилых домов 54,58 по улице Мира и 3 по улице Советской) |  |  |  | 360 000,00 |  |  | 360 000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 345 154,50 |  |  | 345 154,50 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 345,50 |  |  | 345,50 |
|  | Инициативные платежи |  |  |  | 14 500,00 |  |  | 14 500,00 |
| 1.1.3 | Карманный парк (благоустройство территории и поставка с установкой МАФ у жилого дома 25 по улице Мира) |  |  |  | 3 738 638,87 |  |  | 3 738 638,87 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 3 658 976,23 |  |  | 3 658 976,23 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 3 662,64 |  |  | 3 662,64 |
|  | Инициативные платежи |  |  |  | 76 0000,00 |  |  | 76 0000,00 |
| 1.1.4 | Остановка, с которой не хочется уезжать (поставка с установкой остановочных комплексов у жилых домов 22, 29 по улице Мира, текущий ремонт остановочных площадок) |  |  |  | 1 083 532,18 |  |  | 1 083 532,18 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 1 059 471,64 |  |  | 1 059 471,64 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1 060,54 |  |  | 1 060,54 |
|  | Инициативные платежи |  |  |  | 23 000,00 |  |  | 23 000,00 |
| 1.1.5 | Улётное покрытие (текущий ремонт спортивной площадки с устройством резинового покрытия у жилого дома 60 по улице Островского) |  |  |  | 3 211 212,07 |  |  | 3 211 212,07 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 2 914 576,98 |  |  | 2 914 576,98 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 2 917,50 |  |  | 2 917,50 |
|  | Инициативные платежи |  |  |  | 293 717,59 |  |  | 293 717,59 |
| 1.1.6 | Наш Космос! (поставка с установкой МАФ у жилого дома 10 по улице Космонавтов) |  |  |  | 2 405 627,00 |  |  | 2 405 627,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 2 355 069,57 |  |  | 2 355 069,57 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 2 357,43 |  |  | 2 357,43 |
|  | Инициативные платежи |  |  |  | 48 200,00 |  |  | 48 200,00 |
| 1.1.7 | Маленький городок – большие радости (поставка с установкой МАФ у жилых домов 44,46 по улице Мира) |  |  |  | 725 340,00 |  |  | 725 340,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 652 153,19 |  |  | 652 153,19 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 652,81 |  |  | 652,81 |
|  | Инициативные платежи |  |  |  | 72 534,00 |  |  | 72 534,00 |
| 1.1.8 | Мурал «Семья - самое теплое место на земле» (настенное художественное изображение на трансформаторной подстанции у дома 28 по улице Мира) |  |  |  | 363 000,00 |  |  | 363 000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 354 645,00 |  |  | 354 645,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 355,00 |  |  | 355,00 |
|  | Инициативные платежи |  |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
| 1.2 | Организовано обустройство объектов социальной инфраструктуры», (всего), в том числе: | 7 511 776,27 |  | 7 259 460,78 | 2 093 804,96 |  |  | 16 865 042,01 |
|  | Областной бюджет | 7 350 845,97 |  | 7 018 290,29 | 2 049 753,15 |  |  | 16 418 889,41 |
|  | Местный бюджет | 7 358,22 |  | 7 025,33 | 2 051,81 |  |  | 16 435,36 |
|  | Инициативные платежи | 153 572,08 |  | 234 145,16 | 42 000,00 |  |  | 429 717,24 |
| 1.2.1 | Туалет джентльмена (капитальный ремонт в мужском туалете на 1 этаже МБОУ «СОШ № 112») |  |  |  | 801 795,19 |  |  | 801 795,19 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 785 009,39 |  |  | 785 009,39 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 785,80 |  |  | 785,80 |
|  | Инициативные платежи |  |  |  | 16 000,00 |  |  | 16 000,00 |
| 1.2.2. | «ПРОтепло 2025» (замена оконных блоков в группе 11, спортивном зале здания МБДОУ "ДС № 7) |  |  |  | 1 292 009,77 |  |  | 1 292 009,77 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 1 264 743,76 |  |  | 1 264 743,76 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1 266,01 |  |  | 1 266,01 |
|  | Инициативные платежи |  |  |  | 26 000,00 |  |  | 26 000,00 |
| 1.3. | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведения культурных мероприятий |  |  | 4 849 919,24 | 1 440 375,64 |  |  | 6 290 294,88 |
|  | Областной бюджет |  |  | 4 735 179,31 | 1 408 965,26 |  |  | 6 144 144,57 |
|  | Местный бюджет |  |  | 4 739,93 | 1 410,38 |  |  | 6 150,31 |
|  | Инициативные платежи |  |  | 110 000,0 | 30 000,00 |  |  | 140 000,0 |
| 1.3.1 | Развитие физической культуры |  |  | 4 849 919,24 | 1 440 375,64 |  |  | 6 290 294,88 |
|  | Областной бюджет |  |  | 4 735 179,31 | 1 408 965,26 |  |  | 6 144 144,57 |
|  | Местный бюджет |  |  | 4 739,93 | 1 410,38 |  |  | 6 150,31 |
|  | Инициативные платежи |  |  | 110 000,0 | 30 000,00 |  |  | 140 000,0 |
| 1.3.1.1 | Организация освещения на хоккейном корте (капитальный ремонт освещения хоккейного корта стадиона «Труд» по улице Володина, дом 7) |  |  |  | 1 440 375,64 |  |  | 1 440 375,64 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 1 408 965,26 |  |  | 1 408 965,26 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1 410,38 |  |  | 1 410,38 |
|  | Инициативные платежи |  |  |  | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 |
| 1.4. | Выполнены иные направления, связанные с решением вопросов местного значения |  |  |  | 5 916 201,15 |  |  | 5 916 201,15 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 5 611 334,19 |  |  | 5 611 334,19 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 5 616,96 |  |  | 5 616,96 |
|  | Инициативные платежи |  |  |  | 299 250,00 |  |  | 299 250,00 |
| 1.4.1 | Благоустройство центрального проезда в СНТ «Уралец» (текущий ремонт центрального проезда) |  |  |  | 4 492 377,85 |  |  | 4 492 377,85 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 4 308 365,17 |  |  | 4 308 365,17 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 4 312,68 |  |  | 4 312,68 |
|  | Инициативные платежи |  |  |  | 179 700,00 |  |  | 179 700,00 |
| 1.4.2 | Монолитная подпорная стена (в границах ГСК № 4) |  |  |  | 1 423 823,30 |  |  | 1 423 823,30 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 1 302 969,02 |  |  | 1 302 969,02 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1 304,28 |  |  | 1 304,28 |
|  | Инициативные платежи |  |  |  | 119 550,00 |  |  | 119 550,00 |
| 1.5. | Остаток невостребованных денежных средств по результатам конкурсного отбора, подлежащий возврату (всего), в том числе: | 3 299,24 |  |  | 30 308,07 |  |  | 33 607,31 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 30 277,20 |  |  | 30 277,20 |
|  | Местный бюджет | 3 299,24 |  |  | 30,87 |  |  | 3 330,11 |
|  | Проект «Реализация инициативных проектов» (всего), в том числе: | 24 378 667,98 |  | 28 162 965,61 | 22 737 594,94 | 20 686 623,48 | 19 597 853,62 | 115 563 705,63 |
|  | Областной бюджет | 23 991 585,74 |  | 27 442 818,10 | 21 753 617,35 | 20 665 936,48 | 19 578 225,62 | 113 432 213,29 |
|  | Местный бюджет | 24 418,20 |  | 27 470,35 | 21 776,00 | 20 687,00 | 19 598,00 | 116 949,55 |
|  | Инициативные платежи | 359 664,04 |  | 692 677,16 | 962 201,59 | не определен | не определен | 2 014 542,79 |

6. План реализации проекта «Реализация инициативных проектов» в 2026 году

| № п/п | Наименование | Срок реализации |  | Соисполнитель /ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | Задача: «Оказание финансовой помощи в реализации проектов, отобранных конкурсной комиссией в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Реализована инициатива граждан» |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка - Закупка включена в план график |  |  |  | план график, размещенный в ЕИС |
| 1) | Двор для всех (поставка с установкой МАФ у жилых домов 50,54,56 по улице Мира) | 09.02.2026 | 28.02.2026 | МКУ «Служба заказчика», отдел ЖКХ, транспорта и связи |  |
| 2) | Теннис во дворе (поставка с установкой МАФ у жилых домов 54,58 по улице Мира и 3 по улице Советской) | 09.02.2026 | 28.02.2026 |  |  |
| 3) | Карманный парк (благоустройство территории и поставка с установкой МАФ у жилого дома 25 по улице Мира) | 09.02.2026 | 28.02.2026 |  |  |
| 4) | Остановка, с которой не хочется уезжать (поставка с установкой остановочных комплексов у жилых домов 22, 29 по улице Мира, текущий ремонт остановочных площадок) | 09.02.2026 | 28.02.2026 |  |  |
| 5) | Благоустройство центрального проезда в СНТ «Уралец» (текущий ремонт центрального проезда) | 09.02.2026 | 28.02.2026 |  |  |
| 6) | Наш Космос! (поставка с установкой МАФ у жилого дома 10 по улице Космонавтов) | 09.02.2026 | 28.02.2026 |  |  |
| 7) | Маленький городок – большие радости (поставка с установкой МАФ у жилых домов 44,46 по улице Мира) | 09.02.2026 | 28.02.2026 |  |  |
| 8) | Улётное покрытие (текущий ремонт спортивной площадки с устройством резинового покрытия у жилого дома 60 по улице Островского) | 09.02.2026 | 28.02.2026 |  |  |
| 9) | Туалет джентльмена (капитальный ремонт в мужском туалете на 1 этаже МБОУ «СОШ № 112») | 09.02.2026 | 28.02.2026 | Управление образования |  |
| 10) | «ПРОтепло 2025» (замена оконных блоков в группе 11, спортивном зале здания МБДОУ "ДС № 7) | 17.03.2026 | 20.03.2026 |  |  |
| 11) | Организация освещения на хоккейном корте (капитальный ремонт освещения хоккейного корта стадиона «Труд» по улице Володина, дом 7) | 09.02.2026 | 28.02.2026 | Управление физической культуры и спорта |  |
| 12) | Мурал «Семья - самое теплое место на земле» (настенное художественное изображение на трансформаторной подстанции у дома 28 по улице Мира) | 09.02.2026 | 28.02.2026 | Администрация города Трехгорного |  |
| 13) | Монолитная подпорная стена (в границах ГСК № 4) | 09.02.2026 | 28.02.2026 | МКУ УКС |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка - Подготовка извещения на проведение закупки |  |  |  | извещение, размещенное в ЕИС |
| 1) | Двор для всех (поставка с установкой МАФ у жилых домов 50,54,56 по улице Мира) | 16.02.2026 | 12.03.2026 | МКУ «Служба заказчика», отдел ЖКХ, транспорта и связи |  |
| 2) | Теннис во дворе (поставка с установкой МАФ у жилых домов 54,58 по улице Мира и 3 по улице Советской) | 16.02.2026 | 12.03.2026 |  |  |
| 3) | Карманный парк (благоустройство территории и поставка с установкой МАФ у жилого дома 25 по улице Мира) | 16.02.2026 | 12.03.2026 |  |  |
| 4) | Остановка, с которой не хочется уезжать (поставка с установкой остановочных комплексов у жилых домов 22, 29 по улице Мира, текущий ремонт остановочных площадок) | 16.02.2026 | 12.03.2026 |  |  |
| 5) | Благоустройство центрального проезда в СНТ «Уралец» (текущий ремонт центрального проезда) | 16.02.2026 | 12.03.2026 |  |  |
| 6) | Наш Космос! (поставка с установкой МАФ у жилого дома 10 по улице Космонавтов) | 16.02.2026 | 12.03.2026 |  |  |
| 7) | Маленький городок – большие радости (поставка с установкой МАФ у жилых домов 44,46 по улице Мира) | 16.02.2026 | 12.03.2026 |  |  |
| 8) | Улётное покрытие (текущий ремонт спортивной площадки с устройством резинового покрытия у жилого дома 60 по улице Островского) | 16.02.2026 | 12.03.2026 |  |  |
| 9) | Туалет джентльмена (капитальный ремонт в мужском туалете на 1 этаже МБОУ «СОШ № 112») | 16.02.2026 | 12.03.2026 | Управление образования |  |
| 10) | «ПРОтепло 2025» (замена оконных блоков в группе 11, спортивном зале здания МБДОУ "ДС № 7) | 20.03.2026 | 31.03.2026 |  |  |
| 11) | Организация освещения на хоккейном корте (капитальный ремонт освещения хоккейного корта стадиона «Труд» по улице Володина, дом 7) | 16.02.2026 | 12.03.2026 | Управление физической культуры и спорта |  |
| 12) | Мурал «Семья - самое теплое место на земле» (настенное художественное изображение на трансформаторной подстанции у дома 28 по улице Мира) | 16.02.2026 | 12.03.2026 | Администрация города Трехгорного |  |
| 13) | Монолитная подпорная стена (в границах ГСК № 4) | 16.02.2026 | 12.03.2026 | МКУ УКС |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка - Проведение конкурса (аукциона) по выбору исполнителя работ |  |  |  | информация размещена в ЕИС |
| 1) | Двор для всех (поставка с установкой МАФ у жилых домов 50,54,56 по улице Мира) | 17.02.2026 | 20.03.2026 | МКУ «Служба заказчика», отдел ЖКХ, транспорта и связи |  |
| 2) | Теннис во дворе (поставка с установкой МАФ у жилых домов 54,58 по улице Мира и 3 по улице Советской) | 17.02.2026 | 20.03.2026 |  |  |
| 3) | Карманный парк (благоустройство территории и поставка с установкой МАФ у жилого дома 25 по улице Мира) | 17.02.2026 | 20.03.2026 |  |  |
| 4) | Остановка, с которой не хочется уезжать (поставка с установкой остановочных комплексов у жилых домов 22, 29 по улице Мира, текущий ремонт остановочных площадок) | 17.02.2026 | 20.03.2026 |  |  |
| 5) | Благоустройство центрального проезда в СНТ «Уралец» (текущий ремонт центрального проезда) | 17.02.2026 | 20.03.2026 |  |  |
| 6) | Наш Космос! (поставка с установкой МАФ у жилого дома 10 по улице Космонавтов) | 17.02.2026 | 20.03.2026 |  |  |
| 7) | Маленький городок – большие радости (поставка с установкой МАФ у жилых домов 44,46 по улице Мира) | 17.02.2026 | 20.03.2026 |  |  |
| 8) | Улётное покрытие (текущий ремонт спортивной площадки с устройством резинового покрытия у жилого дома 60 по улице Островского) | 17.02.2026 | 20.03.2026 |  |  |
| 9) | Туалет джентльмена (капитальный ремонт в мужском туалете на 1 этаже МБОУ «СОШ № 112») | 17.02.2026 | 20.03.2026 | Управление образования |  |
| 10) | «ПРОтепло 2025» (замена оконных блоков в группе 11, спортивном зале здания МБДОУ "ДС № 7) | 01.04.2026 | 01.05.2026 |  |  |
| 11) | Организация освещения на хоккейном корте (капитальный ремонт освещения хоккейного корта стадиона «Труд» по улице Володина, дом 7) | 17.02.2026 | 20.03.2026 | Управление физической культуры и спорта |  |
| 12) | Мурал «Семья - самое теплое место на земле» (настенное художественное изображение на трансформаторной подстанции у дома 28 по улице Мира) | 17.02.2026 | 20.03.2026 | Администрация города Трехгорного |  |
| 13) | Монолитная подпорная стена (в границах ГСК № 4) | 17.02.2026 | 20.03.2026 | МКУ УКС |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка - Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | акт УПД с пакетом документов, размещенный в ЕИС |
| 1) | Двор для всех (поставка с установкой МАФ у жилых домов 50,54,56 по улице Мира) | 21.03.2026 | 15.11.2026 | МКУ «Служба заказчика», отдел ЖКХ, транспорта и связи |  |
| 2) | Теннис во дворе (поставка с установкой МАФ у жилых домов 54,58 по улице Мира и 3 по улице Советской) | 21.03.2026 | 15.11.2026 |  |  |
| 3) | Карманный парк (благоустройство территории и поставка с установкой МАФ у жилого дома 25 по улице Мира) | 21.03.2026 | 15.11.2026 |  |  |
| 4) | Остановка, с которой не хочется уезжать (поставка с установкой остановочных комплексов у жилых домов 22, 29 по улице Мира, текущий ремонт остановочных площадок) | 21.03.2026 | 15.11.2026 |  |  |
| 5) | Благоустройство центрального проезда в СНТ «Уралец» (текущий ремонт центрального проезда) | 21.03.2026 | 15.11.2026 |  |  |
| 6) | Наш Космос! (поставка с установкой МАФ у жилого дома 10 по улице Космонавтов) | 21.03.2026 | 15.11.2026 |  |  |
| 7) | Маленький городок – большие радости (поставка с установкой МАФ у жилых домов 44,46 по улице Мира) | 21.03.2026 | 15.11.2026 |  |  |
| 8) | Улётное покрытие (текущий ремонт спортивной площадки с устройством резинового покрытия у жилого дома 60 по улице Островского) | 21.03.2026 | 15.11.2026 |  |  |
| 9) | Туалет джентльмена (капитальный ремонт в мужском туалете на 1 этаже МБОУ «СОШ № 112») | 21.03.2026 | 15.11.2026 | Управление образования |  |
| 10) | «ПРОтепло 2025» (замена оконных блоков в группе 11, спортивном зале здания МБДОУ "ДС № 7) | 02.05.2026 | 15.11.2026 |  |  |
| 11) | Организация освещения на хоккейном корте (капитальный ремонт освещения хоккейного корта стадиона «Труд» по улице Володина, дом 7) | 21.03.2026 | 15.11.2026 | Управление физической культуры и спорта |  |
| 12) | Мурал «Семья - самое теплое место на земле» (настенное художественное изображение на трансформаторной подстанции у дома 28 по улице Мира) | 21.03.2026 | 15.11.2026 | Администрация города Трехгорного |  |
| 13) | Монолитная подпорная стена (в границах ГСК № 4) | 21.03.2026 | 15.11.2026 | МКУ УКС |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка - Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту |  |  |  | платежное поручение, размещенное в ЕИС |
| 1) | Двор для всех (поставка с установкой МАФ у жилых домов 50,54,56 по улице Мира) | 15.11.2026 | 01.12.2026 | МКУ «Служба заказчика», отдел ЖКХ, транспорта и связи |  |
| 2) | Теннис во дворе (поставка с установкой МАФ у жилых домов 54,58 по улице Мира и 3 по улице Советской) | 15.11.2026 | 01.12.2026 |  |  |
| 3) | Карманный парк (благоустройство территории и поставка с установкой МАФ у жилого дома 25 по улице Мира) | 15.11.2026 | 01.12.2026 |  |  |
| 4) | Остановка, с которой не хочется уезжать (поставка с установкой остановочных комплексов у жилых домов 22, 29 по улице Мира, текущий ремонт остановочных площадок) | 15.11.2026 | 01.12.2026 |  |  |
| 5) | Благоустройство центрального проезда в СНТ «Уралец» (текущий ремонт центрального проезда) | 15.11.2026 | 01.12.2026 |  |  |
| 6) | Наш Космос! (поставка с установкой МАФ у жилого дома 10 по улице Космонавтов) | 15.11.2026 | 01.12.2026 |  |  |
| 7) | Маленький городок – большие радости (поставка с установкой МАФ у жилых домов 44,46 по улице Мира) | 15.11.2026 | 01.12.2026 |  |  |
| 8) | Улётное покрытие (текущий ремонт спортивной площадки с устройством резинового покрытия у жилого дома 60 по улице Островского) | 15.11.2026 | 01.12.2026 |  |  |
| 9) | Туалет джентльмена (капитальный ремонт в мужском туалете на 1 этаже МБОУ «СОШ № 112») | 15.11.2026 | 01.12.2026 | Управление образования |  |
| 10) | «ПРОтепло 2025» (замена оконных блоков в группе 11, спортивном зале здания МБДОУ "ДС № 7) | 15.11.2026 | 01.12.2026 |  |  |
| 11) | Организация освещения на хоккейном корте (капитальный ремонт освещения хоккейного корта стадиона «Труд» по улице Володина, дом 7) | 15.11.2026 | 01.12.2026 | Управление физической культуры и спорта |  |
| 12) | Мурал «Семья - самое теплое место на земле» (настенное художественное изображение на трансформаторной подстанции у дома 28 по улице Мира) | 15.11.2026 | 01.12.2026 | Администрация города Трехгорного |  |
| 13) | Монолитная подпорная стена (в границах ГСК № 4) | 15.11.2026 | 01.12.2026 | МКУ УКС |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка - Подготовка отчета о выполнении инициативного проекта |  |  |  | отчет размещается на сайте органов местного самоуправления Трехгорного городского округа |
| 1) | Двор для всех (поставка с установкой МАФ у жилых домов 50,54,56 по улице Мира) | 01.12.2026 | 15.12.2026 | МКУ «Служба заказчика», отдел ЖКХ, транспорта и связи |  |
| 2) | Теннис во дворе (поставка с установкой МАФ у жилых домов 54,58 по улице Мира и 3 по улице Советской) | 01.12.2026 | 15.12.2026 |  |  |
| 3) | Карманный парк (благоустройство территории и поставка с установкой МАФ у жилого дома 25 по улице Мира) | 01.12.2026 | 15.12.2026 |  |  |
| 4) | Остановка, с которой не хочется уезжать (поставка с установкой остановочных комплексов у жилых домов 22, 29 по улице Мира, текущий ремонт остановочных площадок) | 01.12.2026 | 15.12.2026 |  |  |
| 5) | Благоустройство центрального проезда в СНТ «Уралец» (текущий ремонт центрального проезда) | 01.12.2026 | 15.12.2026 |  |  |
| 6) | Наш Космос! (поставка с установкой МАФ у жилого дома 10 по улице Космонавтов) | 01.12.2026 | 15.12.2026 |  |  |
| 7) | Маленький городок – большие радости (поставка с установкой МАФ у жилых домов 44,46 по улице Мира) | 01.12.2026 | 15.12.2026 |  |  |
| 8) | Улётное покрытие (текущий ремонт спортивной площадки с устройством резинового покрытия у жилого дома 60 по улице Островского) | 01.12.2026 | 15.12.2026 |  |  |
| 9) | Туалет джентльмена (капитальный ремонт в мужском туалете на 1 этаже МБОУ «СОШ № 112») | 01.12.2026 | 15.12.2026 | Управление образования |  |
| 10) | «ПРОтепло 2025» (замена оконных блоков в группе 11, спортивном зале здания МБДОУ "ДС № 7) | 01.12.2026 | 15.12.2026 |  |  |
| 11) | Организация освещения на хоккейном корте (капитальный ремонт освещения хоккейного корта стадиона «Труд» по улице Володина, дом 7) | 01.12.2026 | 15.12.2026 | Управление физической культуры и спорта |  |
| 12) | Мурал «Семья - самое теплое место на земле» (настенное художественное изображение на трансформаторной подстанции у дома 28 по улице Мира) | 01.12.2026 | 15.12.2026 | Администрация города Трехгорного |  |
| 13) | Монолитная подпорная стена (в границах ГСК № 4) | 01.12.2026 | 15.12.2026 | МКУ УКС |  |
| 1.1.7 | Контрольные точка – Подготовка документации и проведение электронного голосования в системе ПОС |  |  | Информационно – аналитический отдел | Заявка, размещенная в ПОС |
| 1.1.7.1 | Размещение заявки в системе ПОС | 15.10.2026 | 15.11.2026 |  |  |
| 1.1.7.2 | Утверждение результатов электронного голосования | 16.11.2026 | 15.12.2026 |  |  |

| Заместитель главы города по экономике и финансам |  | __________________ | Л.В. Понявина | « __ » _____ 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Руководитель муниципального проектного офиса - начальник управления экономики администрации |  | __________________ | С.Н. Ергунова | « __ » _____ 2026 г. |
| Начальник Городского финансового управления |  | __________________ | Л.Ф. Стригункова | « __ » _____ 2026 г. |