АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2026                  № 986

О внесении изменений в постановление администрации от 07.08.2025 № 874 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный»

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023 – 2027 годы», утвержденная распоряжением Правительства Челябинской области от 31.03.2023 № 249-рп, Уставом города Трехгорного,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации от 07.08.2025 № 874 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный»  следующие изменения:

1)  приложение 2 - паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный» изложить  в  редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) приложение 3 - паспорт  проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» направления «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области»   изложить в  редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) приложение 4 - паспорт   комплекса процессных мероприятий «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
Трехгорного городского округа Челябинской области» направления «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области»            изложить  в  редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу   постановление администрации от 27.02.2026 № 192 «О внесении изменений в постановление администрации от 07.08.2025 № 874 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Трехгорный инфо» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Трехгорного.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по городскому хозяйству и строительству Мушаеву Т.В.

Глава города 								   Д.А. Громенко

Приложение 1

к постановлению администрации

от 01.10.2026 № 986

Приложение 2

к постановлению администрации

от 07.08.2025  № 874

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город Трехгорный»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») |
| Сроки реализации муниципальной программы (с возможностью выделения этапов) | 2024 – 2028 годы Поэтапная реализация муниципальной программы отсутствует |
| Цель муниципальной программы | Повышение надежности и энергоэффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в городе Трехгорный |
| Перечень направлений муниципальной программы (при наличии) | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 №700-П. Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023 – 2027 годы», утвержденная распоряжением Правительства Челябинской области от 31.03.2023 № 249-рп. |

# 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Связь с показателем государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: «повышение надежности и энергоэффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в городе Трехгорный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | региональный | возрастания | человек | 0 | 2070* | х | х | х | х | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг |
| 2 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | региональный | возрастания | километр | 0 | 1,864* | х | х | 1,6 | 1,6 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей |
| 3 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | региональный | возрастания | единица | х | х | 1** | 1 | 1 | 1 | Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) |

* Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023 – 2027 годы», утвержденная распоряжением Правительства Челябинской области от 31.03.2023 № 249-рп.

** Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 №700-П.

2.1 Прокси-показатели муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | за 1 квартал | за 2 квартал | за 3 квартал | за 4 квартал |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель муниципальной программы: «повышение надежности и энергоэффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в городе Трехгорный» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1кв. |  | 2кв. |  | 3кв. |  | 4кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Цель муниципальной программы: «повышение надежности и энергоэффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в городе Трехгорный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | региональный | единица | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи направления | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление: «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области» |  |  |
|  | Проект: «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |
|  | Соисполнитель: МКУ «УКС» | Срок реализации: 2026-2028 годы |  |
|  | Задача: «строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизацию поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» | Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) | - увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг; - увеличение протяженности замены инженерных сетей; - обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктур |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области» |  |  |
|  | Соисполнители: МКУ «УКС» | Срок реализации: не устанавливается |  |
|  | Задача: «построить, модернизировать, реконструировать и капитально отремонтировать объекты коммунальной инфраструктур, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизацию поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» | повышение надежности и энергоэффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в городе Трехгорный | - увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг; - увеличение протяженности замены инженерных сетей; - обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктур |

# 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление: «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области» (всего), в том числе: | 55 346 977,00 | 39 274 055,91 |  | 512 000,00 | 46 237 114,67 | 65 767 971,18 | 207 138 118,76 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 25 041 400,00 | 39 722 769,77 | 64 764 169,77 |
| Областной бюджет | 49 650 000,00 | 31 960 305,91 |  | 0,0 | 21 189 512,80 | 26 043 566,55 | 128 843 385,26 |
| Местный бюджет | 5 696 977,00 | 7 313 750,00 |  | 512 000,00 | 6 201,87 | 1 634,86 | 13 530 563,73 |
| Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 40 035 243,55 | 64 133 116,51 | 104 168 360,06 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 25 041 400,00 | 39 722 769,77 | 64 764 169,77 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 14 993 843,55 | 24 410 346,74 | 39 404 190,29 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области» (всего), в том числе: | 55 346 977,00 | 39 274 055,91 |  | 512 000,00 | 6 201 871,12 | 1 634 854,67 | 102 969 758,70 |
| Областной бюджет | 49 650 000,00 | 31 960 305,91 |  | 0,00 | 6 195 669,25 | 1 633 219,81 | 89 439 194,97 |
| Местный бюджет | 5 696 977,00 | 7 313 750,00 |  | 512 000,00 | 6 201,87 | 1 634,86 | 13 530 563,73 |
| Муниципальная программа, (всего), в том числе: | 55 346 977,00 | 39 274 055,91 |  | 512 000,00 | 46 237 114,67 | 65 767 971,18 | 207 138 118,76 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 25 041 400,00 | 39 722 769,77 | 64 764 169,77 |
| Областной бюджет | 49 650 000,00 | 31 960 305,91 |  | 0,0 | 21 189 512,80 | 26 043 566,55 | 128 843 385,26 |
| Местный бюджет | 5 696 977,00 | 7 313 750,00 |  | 512 000,00 | 6 201,87 | 1 634,86 | 13 530 563,73 |

Приложение 2

к постановлению администрации

от 01.10.2026 № 986

Приложение 3

к постановлению администрации

от 07.08.2025  № 874

Паспорт  проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

направления «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Трехгорного городского округа Челябинской области»

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Модернизация коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») |
| Сроки реализации проекта | 2026-2028 годы |
| Связь с региональными программами | государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 №700-П |

# 2. Показатели  проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателя по годам |  |  | Связь с показателем государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  | год | год | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача: «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизация поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) | региональный | возрастание | единица | х | 1 | 1 | Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) |

- План достижения показателей  проекта

# «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2026 году

| п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1кв. |  | 2кв. |  | 3кв. |  | 4кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Задача: «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизация поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) | региональный | единица |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |

4. Мероприятия  проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование | Структурный элемент государственной программы вместе с ее наименованием | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Тип мероприятия | Связь с показателем проекта муниципальной программы | Соисполнитель / ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизация поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Региональный проект «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» | единица | - | - | - | 1 | 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) | МКУ «УКС» |

# 5. Финансовое обеспечение  проекта 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизация поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» (всего), в том числе: | 0,00 | 40 035 243,55 | 64 133 116,51 | 104 168 360,06 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 25 041 400,00 | 39 722 769,77 | 64 764 169,77 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 14 993 843,55 | 24 410 346,74 | 39 404 190,29 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие: «Реализованы мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 0,00 | 40 035 243,55 | 64 133 116,51 | 104 168 360,06 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 25 041 400,00 | 39 722 769,77 | 64 764 169,77 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 14 993 843,55 | 24 410 346,74 | 39 404 190,29 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 0,00 | 40 035 243,55 | 64 133 116,51 | 104 168 360,06 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 25 041 400,00 | 39 722 769,77 | 64 764 169,77 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 14 993 843,55 | 24 410 346,74 | 39 404 190,29 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 6. План реализации проекта   «Модернизация  коммунальной инфраструктуры» в 2026 году

| № п/п | Наименование |  |  | Срок реализации |  |  |  | Соисполнитель / ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало |  | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1. | Задача: «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизация поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры» |  |  | Не запланировано |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные точки: |  |  | Не запланировано |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |  |  | ________ |  | __________________ |  |  |  | « __ » _____ 20___ г. |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель муниципального проектного офиса - начальник управления экономики администрации |  |  | ________ |  | __________________ |  |  |  | « __ » _____ 20___ г. |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |
| Начальник Городского финансового управления |  |  | ________ |  | __________________ |  |  |  | « __ » _____ 20___ г. |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

от 01.10.2026 № 986

Приложение 4

к постановлению администрации

от 07.08.2025  № 874

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
Трехгорного городского округа Челябинской области»

направления «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Трехгорного городского округа Челябинской области»

- Основные  положения

| Краткое наименование комплекса процессных мероприятий | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области |
| --- | --- |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации - ответственный исполнитель |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 №700-П. Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023 – 2027 годы», утвержденная распоряжением Правительства Челябинской области от 31.03.2023 № 249-рп. |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области»

| № п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «построить, модернизировать, реконструировать и капитально отремонтировать объекты коммунальной инфраструктур, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизацию поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | региональный | убывания | единица | 99 | 2023 | 87 | 85 | 83 | 81 |  | 80 |

# 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области»  в 2026 году

| п/п | Наименование | Уровень показателя (региональный / муниципальный) |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1кв. |  | 2кв. |  | 3кв. |  | 4кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Задача: «построить, модернизировать, реконструировать и капитально отремонтировать объекты коммунальной инфраструктур, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизацию поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | региональный | единица |  | Х |  | Х |  | Х |  | 83 |  | 83 |  |

4. Мероприятия комплекса процессных мероприятий 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области»

| № п/п | Наименование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия по годам |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | Соисполнитель / ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | Год 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача: построить, модернизировать, реконструировать и капитально отремонтировать объекты коммунальной инфраструктур, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизацию поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внутриквартальные тепловые сети МКР-5 от котельной К-4 к жилым домам по улице Потапова, 1, 3, 5 и улице Строителей, 35. Капитальный ремонт | единица | - | - | 1 | х | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии с графиком производства работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | МКУ «УКС» |
| 1.2. | Организациям сферы жилищно-коммунального хозяйства Трехгорного городского округа возмещены финансовые затраты на выполнение ремонтных работ инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства города Трехгорного, том числе в рамках подготовки к отопительному периоду | единица | - | - | 1 | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработка схемы теплоснабжения города Трехгорного на 2024-2044 годы | единица | - | - | 1 | х | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии «Дорожной картой» по разработке проекта «Схема теплоснабжения города Трехгорного» на период 2024-2044 годов, утвержденной главой города Трехгорного | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации -ответственный исполнитель |
| 1.4. | Выполнение работ по обследованию объекта незавершенного строительства «Распределительный газопровод высокого давления ГРС – «Завьялиха». Трассы ГСН-1, ГСН-2» | единица | - | - | 1 | х | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур. Результат работ – отчет по обследованию технического состояния объекта незавершенного строительства газоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | МКУ «УКС» |
| 1.5. | Выполнены работы по строительству, модернизации, реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, а также реализованы мероприятия по их капитальному ремонту и ремонту | единица | - | - | х | 1 | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии с графиком производства работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | МКУ «УКС» |
| 1.6. | Разработаны и утверждены документы стратегического планирования, содержащие предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры по видам систем коммунальной инфраструктуры | единица | - | - | х | 1 | 1 2 | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, по разработке или актуализации проектов Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газоснабжения города Трехгорного, топливно-энергетического баланса Трехгорного городского округа Челябинской области, и утверждаются главой города Трехгорного | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации -ответственный исполнитель |
| 1.6.1 | Выполнение работ по актуализации Схемы теплоснабжения Трехгорного городского округа Челябинской области на период 2024-2044 годы | единица | - | - | х | 1 | 1 | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии с графиком производства работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации -ответственный исполнитель |
| 1.6.2 | Выполнение работ по разработке топливно-энергетического баланса Трехгорного городского округа Челябинской области | единица | - | - | х | х | 1 | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии с графиком производства работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации -ответственный исполнитель |
| 1.7. | Предоставлена субсидия из бюджета Трехгорного городского округа Челябинской области Муниципальному унитарному предприятию «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного на возмещение затрат в связи с выполнением ремонтных работ объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства города Трехгорного, находящихся в муниципальной собственности города Трехгорного, в том числе в рамках подготовки к отопительному периоду | единица | - | - | х | 1 | х | х | х | Предоставление субсидия в соответствии с Порядком возмещение финансовых затрат из бюджета Трехгорного городского округа, связанных с выполнением ремонтных работ инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства города Трехгорного, в том числе в рамках подготовки к отопительному периоду, утвержденным распоряжением администрации города. | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации -ответственный исполнитель |
| 1.8. | Обеспечены мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | единица | - | - | х | 1 | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии с графиком производства работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | МКУ «УКС» |
| 1.9. | Выполнено строительство газопроводов и газовых сетей, в том числе проектно-изыскательские работы | единица | - | - | х | х | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии с графиком производства работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | МКУ «УКС» |
| 1.10. | Выполнены работы по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту и строительству котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | единица | - | - | х | х | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии с графиком производства работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | МКУ «УКС» |
| 1.11. | Выполнены мероприятия по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности | единица | - | - | х | х | х | х | х | Мероприятие выполняется в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, в соответствии с графиком производства работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | МКУ «УКС» |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области»

| № п/п | Наименование |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей. |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача: «построить, модернизировать, реконструировать и капитально отремонтировать объекты коммунальной инфраструктур, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизацию поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства», в том числе: |  | 55 346 977,0 | 39 274 055,91 | 512 000,00 | 6 201 871.12 | 1 634 854,67 | 102 969 758,70 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  | 49 650 000,00 | 31 960 305,91 | 0,00 | 6 195 669,25 | 1 633 219,81 | 89 439 194,97 |
|  | Местный бюджет |  | 5 696 977,00 | 7 313 750,00 | 512 000,00 | 6 201,87 | 1634,86 | 13 530 563,73 |
| 1.1. | Внутриквартальные тепловые сети МКР-5 от котельной К-4 к жилым домам по улице Потапова, 1, 3, 5 и улице Строителей, 35. Капитальный ремонт, в том числе: |  | 49 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 706 000,00 |
|  | Областной бюджет |  | 49 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 650 000,00 |
|  | Местный бюджет |  | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1..2 | Организациям сферы жилищно-коммунального хозяйства Трехгорного городского округа возмещены финансовые затраты на выполнение ремонтных работ инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства города Трехгорного, том числе в рамках подготовки к отопительному периоду, в том числе: |  | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3. |  | Разработка схемы теплоснабжения города Трехгорного на 2024-2044 годы, в том числе: | 470 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 977,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 470 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 977,00 |
| 1.4. | Выполнение работ по обследованию объекта незавершенного строительства «Распределительный газопровод высокого давления ГРС – «Завьялиха». Трассы ГСН-1, ГСН-2», в том числе: |  | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.5. | Выполнены работы по строительству, модернизации, реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, а также реализованы мероприятия по их капитальному ремонту и ремонту, в том числе: |  |  | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 1.5.1 | Выполнены кадастровые работы по объекту «Реконструкция водопровода (2 подъем - 3 подъем)» , в том числе: |  | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 78 000,00 |  |  | 0,00 | 78 000,00 |
| 1.6 | Разработаны и утверждены документы стратегического планирования, содержащие предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры по видам систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  | 0,00 | 1 821 750,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 750, 00 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 1 821 750,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 750, 00 |
| 1.6.1 | Выполнение работ по актуализации Схемы теплоснабжения Трехгорного городского округа Челябинской области на период 2024-2044 годы |  | 0,00 | 0,00 | 350 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 350 000, 00 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 350 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 350 000, 00 |
| 1.6.2 | Выполнение работ по разработке топливно-энергетического баланса Трехгорного городского округа Челябинской области |  | 0,00 | 0,00 | 162 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 162 000, 00 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 162 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 162 000, 00 |
| 1.7 | Предоставлена субсидия из бюджета Трехгорного городского округа Челябинской области Муниципальному унитарному предприятию «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного на возмещение затрат в связи с выполнением ремонтных работ объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства города Трехгорного, находящихся в муниципальной собственности города Трехгорного, в том числе в рамках подготовки к отопительному периоду, в том числе: |  | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.8 | Обеспечены мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  | 32 374 305,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 374 305,91 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 31 960 305,91 |  | 0,00 | 0,00 | 31 960 305,91 |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 414 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 |
| 1.9 | Выполнено строительство газопроводов и газовых сетей, в том числе проектно-изыскательские работы, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Выполнены работы по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту и строительству котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 648 224,45 | 1 081 208,00 | 6 729 432,45 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 642 576,23 | 1 080 126,79 | 6 722 703,02 |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 648.22 | 1 081.21 | 6 729,43 |
| 1.11 | Выполнены мероприятия по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 646,67 | 553 646,67 | 1 107 293,34 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 093,02 | 553 093,02 | 1 106 186,04 |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,65 | 553,65 | 1 107,30 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области», в том числе: |  | 55 346 977,0 | 39 274 055,91 | 512 000,00 | 6 201 871,12 | 1 634 854,67 | 102 969 758,70 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  | 49 650 000,00 | 31 960 305,91 | 0,00 | 6 195 669,25 | 1 633 219,81 | 89 439 194,97 |
|  | Местный бюджет |  | 5 696 977,00 | 7 313 750,00 | 512 000,00 | 6 201,87 | 1 634,86 | 13 530 563,73 |

# 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Трехгорного городского округа Челябинской области» в 2026 году

| № п/п | Наименование | Дата наступления контрольной точки | Соисполнитель / ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность | Вид подтверждающего документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача: «построить, модернизировать, реконструировать и капитально отремонтировать объекты коммунальной инфраструктур, в том числе осуществить замещение централизованного теплоснабжения локальной генерацией тепла и модернизацию поселковых котельных с использованием механизма государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |
| 1.6. | Разработаны и утверждены документы стратегического планирования, содержащие предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры по видам систем коммунальной инфраструктуры |  | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации - ответственный исполнитель, |  |
| 1.6.1. | Выполнение работ по актуализации Схемы теплоснабжения Трехгорного городского округа Челябинской области на период 2024-2044 годы |  |  |  |
|  | Сбор коммерческих предложений | 01.02.2026 |  | 3 коммерческих предложения |
|  | Подготовка документации | 10.02.2026 |  | проекты контракта и технического задания |
|  | Проведение мероприятий по выбору исполнителя работ | 15.02.2026 |  | Протокол комиссии |
|  | Заключение муниципального контракта | 20.02.2026 |  | Муниципальный контракт |
|  | Выполнение работ Приемка выполненных работ | 31.05.2026 |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ Акт УПД с пакетом документов, размещенный в ЕИС |
|  | Оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 15.06.2026 |  | Платежное поручение, размещенное в ЕИС |
|  | Утверждение актуализированной схемы | 01.07.2026 |  | Распоряжение администрации об утверждении разработанной или актуализированной Схемы теплоснабжения города Трехгорного |
| 1.6.2. | Выполнение работ по разработке топливно-энергетического баланса Трехгорного городского округа Челябинской области |  |  |  |
|  | Сбор коммерческих предложений | 01.10.2026 |  | 3 коммерческих предложения |
|  | Подготовка документации | 05.10.2026 |  | проекты контракта и технического задания |
|  | Проведение мероприятий по выбору исполнителя работ | 25.10.2026 |  | Протокол комиссии |
|  | Заключение муниципального контракта | 30.10.2026 |  | Муниципальный контракт |
|  | Выполнение работ | 25.11.2026 |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
|  | Приемка выполненных работ | 30.11.2026 |  | Акт УПД с пакетом документов, размещенный в ЕИС |
|  | Оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 10.12.2026 |  | Платежное поручение, размещенное в ЕИС |
|  | Утверждение топливно-энергетического баланса Трехгорного городского округа Челябинской области | 15.12.2026 |  | Распоряжение администрации об утверждении топливно-энергетического баланса Трехгорного городского округа Челябинской области |

Прокси-показатель – дополнительный показатель муниципальной программы или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета