Приложение 1
к постановлению администрации 
от  12.10.2026 №  1017

Приложение 2 
к постановлению администрации 
от 01.10.2025 №  1048



Паспорт муниципальной программы
«Экологическое благополучие
муниципального образования город Трехгорный»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации

	Соисполнители муниципальной программы
	Консультант по охране окружающей среды администрации города (далее - Консультант по охране окружающей среды);
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (далее - МКУ «Служба заказчика»); Муниципальное бюджетное учреждение «Трехгорное лесничество» (далее - МБУ «Трехгорное лесничество»)

	Сроки реализации муниципальной программы (с возможностью выделения этапов)
	2025 - 2028 годы 
Поэтапная реализация муниципальной программы отсутствует

	Цель муниципальной программы
	Обеспечение экологического благополучия муниципального образования город Трехгорный

	Перечень направлений муниципальной программы
	Отсутствуют

	Связь с государственной программой (при наличии)
	Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 № 627-П
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2. Показатели муниципальной программы 
	№ п/п
	Наименование

	Уровень показателя (региональный / муниципальный)
	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Связь с показателем государственной программы

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель муниципальной программы: «Обеспечение экологического благополучия муниципального образования город Трехгорный»

	1.
	Качество окружающей среды
	региональный
	возрастания
	процент
	114,95535
	2024 
	115,19075
	115,19075
	115,19075
	115,19075
	Качество окружающей среды





3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	№ п/п
	Наименование
	Уровень показателя (региональный / муниципальный)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения показателя 
по кварталам
	На конец 
2026 года

	
	
	
	
	1кв.
	2кв.
	3кв.
	4кв.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель муниципальной программы: «Обеспечение экологического благополучия муниципального образования город Трехгорный»

	1
	Качество окружающей среды
	региональный
	процент
	115,19075
	115,19075
	115,19075
	115,19075
	115,19075




4. Структура муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи направления
	Связь с показателями 
муниципальной программы

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Проект «Экономика замкнутого цикла (Челябинская область)»
	
	

	
	Соисполнители:
Консультант по охране окружающей среды,
МКУ «Служба заказчика»
	Срок реализации (год начала 2025- год окончания 2027)
	

	1.1.1
	Задача: «Формирование экономики замкнутого цикла»
	Уровень обустройства мест             (площадок) накопления ТКО составит не менее 81,92 процентов.
	Качество окружающей среды

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды»
	
	

	
	Соисполнители:
Консультант по охране окружающей среды,
МКУ «Служба заказчика», МБУ «Трехгорное лесничество»
	Срок реализации (не устанавливается)
	

	1.2.1
	Задача 1: «Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления»
	1. Созданы условия для осуществления раздельного сбора отходов и безопасной утилизации в 6 (шести) точках города Трехгорного.
2. Очищена от несанкционированных свалок отходов территория площадью 0,00307 гектара.
3. Вывезено отходов с несанкционированных ликвидированных свалок в количестве 3,42 тонн.
	Качество окружающей среды

	1.2.2
	Задача 2: «Обеспечение стабильно-удовлетворительного состояния окружающей природной среды для поддержания существующего качества жизни населения»
	Проведение работ по противоклещевой акарицидной обработке на городских территориях общей площадью не менее 251,73 гектара
	Качество окружающей среды


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование
	Объем финансового обеспечения 
по годам реализации, рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Проект «Экономика замкнутого цикла» (Челябинская область), 
в том числе:
	482 511,70
	x
	x
	x
	482 511,70

	Областной бюджет
	458 385,70
	x
	x
	x
	458 385,70

	Местный бюджет
	24 126,00
	x
	x
	x
	24 126,00

	Комплекс процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды» (всего),
в том числе:
	1 061 240,00
	1 347 943,11
	264 000,00
	264 000,00
	2 937 183,11

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	0,00

	Местный бюджет
	1 061 240,00
	1 347 943,11
	264 000,00
	264 000,00
	2 937 183,11

	Муниципальная программа (всего),
в том числе:
	x
	56 666,33
	x
	x
	56 666,33

	Областной бюджет
	1 543 751,70
	1 347 943,11
	264 000,00
	264 000,00
	3 419 694,81

	Местный бюджет
	458 385,70
	x
	x
	x
	458 385,70

	
	1 085 366,00
	1 347 943,11
	264 000,00
	264 000,00
	2 961 309,11

	
	x
	56 666,33
	x
	x
	56 666,33
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Приложение 4 
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Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Регулирование качества окружающей среды»


1. Основные положения

	Краткое наименование комплекса процессных мероприятий 
	Регулирование качества окружающей среды

	Соисполнители муниципальной программы
	Консультант по охране окружающей среды администрации города Трехгорного (далее – Консультант по охране окружающей среды);
Муниципальное бюджетное учреждение «Трехгорное лесничество» (далее – МБУ «Трехгорное лесничество»);
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (далее – МКУ «Служба заказчика»)

	Связь с государственной программой
	Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 № 627-П 
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2. Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Регулирование качества окружающей среды» 

	№ п/п
	Наименование
	Уровень показателя (региональный / муниципальный)
	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача: «Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления»
	

	1.1
	Количество опасных отходов потребления, прошедших раздельный сбор и переданных другим организациям на безопасную утилизацию
	муниципальный
	возрастания
	тонна
	1,822
	2024 
	1,823
	1,9646
	1,9647
	1,9648

	1.2.
	Площадь территорий, на которых ликвидированы несанкционированные свалки отходов
	муниципальный
	возрастания
	гектар
	x
	2024
	0,00307
	x
	x
	x

	1.3.
	Количество отходов, вывезенных с ликвидированных несанкционированных свалок
	муниципальный
	возрастания
	тонна
	 x
	2025
	 x
	3,42
	 x
	 x

	2
	Задача: «Обеспечение стабильно-удовлетворительного состояния окружающей природной среды для поддержания существующего качества жизни населения»
	

	2.1
	Площадь обработанных территорий города от иксодовых клещей
	муниципальный
	возрастания
	гектар
	134,0
	2024
	251,73 
	363,47
	x
	x



3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды»
в 2026 году

	№ п/п
	Наименование
	Уровень показателя (региональный / муниципальный)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения показателя по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	март
	июнь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Задача: «Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления»
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Показатель: «Количество опасных отходов потребления, прошедших раздельный сбор и переданных другим организациям на безопасную утилизацию»
	муниципальный
	тонна
	0,49115
	0,9823
	1,47345
	
1,9646


	1.2
	Показатель: «Площадь территорий, на которых ликвидированы несанкционированные свалки отходов»
	муниципальный
	гектар
	x
	x
	x
	x

	1.3
	Показатель: «Количество отходов, вывезенных с ликвидированных несанкционированных свалок» 
	муниципальный
	тонна
	x
	x
	3,42
	3,42

	2.
	Задача: «Обеспечение стабильно-удовлетворительного состояния окружающей природной среды для поддержания существующего качества жизни населения»
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Показатель: «Площадь обработанных территорий города от иксодовых клещей»
	муниципальный
	гектар
	x
	251,73
	117,74
	363,47





4. Мероприятия комплекса процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды» 
	№ 
п/п
	Наименование
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия
	Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
	Соисполнитель (наименование подразделения (учреждения) / должность) 

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача: «Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Осуществлены установка и обслуживание контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс»
	единица
	6
	2024 
	6
	6
	6
	6
	Созданы условия для осуществления раздельного сбора отходов и безопасной утилизации в               6 (шести) точках города Трехгорного.
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество опасных отходов потребления, прошедших раздельный сбор и переданных другим организациям на безопасную утилизацию
	Консультант по охране окружающей среды 

	1.2.
	Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов
	единица
	0
	2024
	1
	2x
	x
	х
	Очищена от несанкционированных свалок отходов  территория площадью 30,7 кв.м.
Вывезены для захоронения отходы с 2 ( двух) несанкционированных свалок
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Площадь территорий, на которых ликвидированы несанкционированные свалки отходов. 
Количество отходов, вывезенных с ликвидированных несанкционированных свалок.
	МКУ «Служба заказчика»,
МБУ «Трехгорное лесничество» 

	2
	Задача: «Обеспечение стабильно-удовлетворительного состояния окружающей природной среды для поддержания существующего качества жизни населения»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Проведены работы по противоклещевой акарицидной обработке на территории города 
	единица
	1
	2024
	2
	3
	x
	х
	Созданы условия для уменьшения ареалов распространения 
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Площадь обработанных территорий города от иксодовых клещей
	МБУ «Трехгорное лесничество», МКУ «Служба 




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клещей, сокращения заболеваемости клещевым энцефалитом
	
	
	заказчика»







5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 
«Регулирование качества окружающей среды»

	№ п/п
	Наименование
	
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача: «Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления» (всего)
, в том числе:
	341 240,00
	399 566,33
	264 000,00
	264 000,00
	1 268 806,33

	
	Местный бюджет
	341 240,00
	399 566,33
	264 000,00
	264 000,00
	1 268 806,33

	
	В том числе погашение кредиторской задолженности
	
	56 666,33
	
	
	56 666,33

	1.1
	Осуществлены установка и обслуживание контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс»
	211 240,00
	320 666,33
	264 000,00
	264 000,00
	1 059 906,33

	
	Местный бюджет
	211 240,00
	320 666,33
	264 000,00
	264 000,00
	1 059 906,33

	
	В том числе погашение кредиторской задолженности
	
	56 666,33
	
	
	56 666,33

	1.2
	Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов
	130 000,00
	78 900,0
	x
	x
	208 900,0

	
	Местный бюджет
	130 000,00
	78 900,0
	x
	x
	208 900,0

	2
	Задача: «Обеспечение стабильно-удовлетворительного состояния окружающей природной среды для поддержания существующего качества жизни населения» (всего),
 в том числе:
	720 000,00
	948 376,78
	x
	x
	1 668 376,78

	
	Местный бюджет
	720 000,00
	948 376,78
	x
	x
	1 668 376,78

	2.1
	Проведены работы по противоклещевой акарицидной обработке на территории города, в том числе:
	720 000,00
	948 376,78
	x
	x
	1 668 376,78

	
	Местный бюджет

	720 000,00
	948 376,78
	x
	x
	1 668 376,78

	
	Комплекс процессных мероприятий: «Регулирование качества окружающей среды» (всего),
 в том числе:
	1 061 240,00
	1 347 943,11
	264 000,00
	264 000,00
	2 937 183,11

	
	Местный бюджет
	1 061 240,00
	1 347 943,11
	264 000,00
	264 000,00
	2 937 183,11

	
	В том числе погашение кредиторской задолженности
	
	56 666,33
	
	
	56 666,33







6. План реализации комплекса процессных мероприятий                                                    «Регулирование качества окружающей среды»  в 2026 году
		№ п/п
	Наименование
	Дата наступления контрольной точки
	Соисполнитель /ответственный исполнитель
(наименование подразделения (учреждения) / должность) 
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Задача: «Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления»
	
	
	

	1.1
	Осуществлены установка и обслуживание контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс»
	х
	Консультант по охране окружающей среды 
	

	
	Контрольные точки:
	
	
	

	1.1.1
	Установка контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс»
	01.01.2026
	Консультант по охране окружающей среды 
	Фото, видео фиксация

	1.1.2
	Выгрузка Исполнителем опасных отходов из контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс
	25.03.2026
	Консультант по охране окружающей среды 
	Протокол промежуточного обслуживания экоконтейнеров, установленных на территории Челябинской области г.Трехгорный

	
	
	25.06.2026
	
	

	
	
	25.09.2026
	
	

	
	
	25.12.2026
	
	

	1.1.3
	Обработка (очистка и промывка) Исполнителем контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс»
	25.03.2026
	Консультант по охране окружающей среды
	Протокол промежуточного обслуживания контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс»

	
	
	25.06.2026
	
	

	
	
	25.09.2026
	
	

	
	
	25.12.2026
	
	

	1.1.4
	Транспортирование Исполнителем опасных отходов из города Трехгорного к регламентированным местам сбора опасных отходов
	25.03.2026
	Консультант по охране окружающей среды
	Протокол промежуточного обслуживания контейнеров для накопления опасных отходов «Экобокс»

	
	
	25.06.2026
	
	

	
	
	25.09.2026
	
	

	
	
	25.12.2026
	
	

	1.1.5
	Приемка оказанной услуги
	15.05.2026
	Консультант по охране окружающей среды
	Акт УПД с пакетом документов, размещенный в ЕИС

	
	
	11.08.2026
	
	

	
	
	12.11.2026
	
	

	1.1.6
	Оплата оказанной услуги по муниципальному контракту
	26.05.2026
	
Консультант по охране окружающей среды
	Платежное поручение, размещенное в ЕИС


	
	
	20.08.2026
	
	

	
	
	21.11.2026
	
	

	1.1.7
	Проведение аукциона по выбору исполнителя работ
	30.12.2026 
	Консультант по охране окружающей среды
	Информация размещена в ЕИС

	1.2
	Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов
	х
	МКУ «Служба заказчика»,
МБУ «Трехгорное лесничество»
	

	
	Контрольные точки:
	
	
	

	1.2.1
	Закупка включена в план график
	15.10.2026
	МКУ «Служба заказчика»

	План график, размещенный в ЕИС

	
	
	15.10.2026
	МБУ «Трехгорное лесничество»
	

	1.2.2
	Подготовка извещения на проведение закупки
	15.10.2026
	МКУ «Служба заказчика»

	Извещение, размещенное в ЕИС

	
	
	15.10.2026
	МБУ «Трехгорное лесничество»
	

	1.2.3
	Заключение контракта на выполнение работ
	15.10.2026
	МКУ «Служба заказчика»

	Информация размещена в ЕИС

	
	
	15.10.2026
	МБУ «Трехгорное лесничество»
	

	1.2.4
	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.10.2026
	МКУ «Служба заказчика»

	Акт УПД с пакетом документов, размещенный в ЕИС

	
	
	16.11.2026
	МБУ «Трехгорное лесничество»
	

	1.2.5
	Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	[bookmark: _GoBack]15.10.2026
	МКУ «Служба заказчика»

	Платежное поручение, размещенное в ЕИС

	
	
	30.11.2026
	МБУ «Трехгорное лесничество»
	

	2.1
	Проведены работы по противоклещевой акарицидной обработке на территории города
	х
	МКУ «Служба заказчика», 
МБУ «Трехгорное лесничество»
	

	
	Контрольные точки:
	
	
	

	2.1.1
	Закупка включена в план график
	15.03.2026
	МКУ «Служба заказчика»,
МБУ «Трехгорное лесничество»
	План график, размещенный в ЕИС

	
	
	15.06.2026
	МКУ «Служба заказчика»
	

	2.1.2
	Подготовка извещения на проведение закупки
	15.03.2026
	МКУ «Служба заказчика»,
МБУ «Трехгорное лесничество»
	Извещение, размещенное в ЕИС

	
	
	15.06.2026
	МКУ «Служба заказчика»
	

	2.1.3
	Заключение контракта на выполнение работ
	15.04.2026
	МКУ «Служба заказчика»,
МБУ «Трехгорное лесничество»
	Информация размещена в ЕИС

	
	
	15.07.2026
	МКУ «Служба заказчика»
	

	2.1.4
	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30.06.2026
	МКУ «Служба заказчика»,
МБУ «Трехгорное лесничество»
	Акт УПД с пакетом документов, размещенный в ЕИС

	
	
	30.09.2026
	МКУ «Служба заказчика»
	

	2.1.5
	Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	16.07.2026
	МКУ «Служба заказчика»,
МБУ «Трехгорное лесничество»
	Платежное поручение, размещенное в ЕИС

	
	
	16.10.2026
	МКУ «Служба заказчика»
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Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование
	Единица
измере-ния
(по
ОКЕИ)
	Метод расчета
(накопительный/дискретный
	НПА, определяющий методику расчета показателя 
	Расчет показателя
	Исходные данные для расчета значений показателя

	
	
	
	
	
	Формула
расчета
	буквенное обозначение переменной в формуле расчета
	источник исходных данных
	метод сбора исходных данных
	Периодич-ность сбора и срок представле-ния исходных данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа «Экологическое благополучие муниципального образования город Трехгорный»
	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Показатель: «Качество окружающей среды
	процент
	дискретный
	Методические рекомендации по расчету показателя «Качество окружающей среды», разработанные Министерством экологии Челябинской области (к Указу Президента РФ от 04.02.2021 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»
	
	- Eq- -качество окружающей среды;
- Квод - коэффициент загрязнения водных объектов (принимается равным 1);
- Котх - коэффициент качества работы с отходами

	Консультант по охране окружающей среды, данные программного модуля «Обращение с отходами», электронного модуля «Места накопления отходов Челябинской области»
	Учет данных 
	ежеквартальная

	1.1
	Муниципальный проект «Экономика замкнутого цикла» (Челябинская область)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Задача: «Формирование экономики замкнутого цикла»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. 1.1.
	Показатель: «Коэффициент качества работы с отходами»
	единица
	дискретный
	Методические рекомендации по расчету показателя «Качество окружающей среды», разработанные Министерством экологии Челябинской области (к Указу Президента РФ от 04.02.2021 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации
	
	-Котх - коэффициент качества работы с отходами;
-Кс- коэффициент, характеризующий работу по ликвидации несанкционированных свалок отходов (принимается равным 2);
-Кк- коэффициент, отражающий обеспеченность контейнерным сбором ТКО( принимается равным 1,092 на 2025 год  );
-Кпл- коэффициент, отражающий уровень обустройства контейнерных площадок (0,819  в 2025 году).
	Консультант по охране окружающей среды, программного модуля «Обращение с отходами», электронного модуля «Места накопления отходов Челябинской области»
	Учет данных 
	ежеквартальная

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Задача: «Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1
	Показатель: «Количество опасных отходов потребления, прошедших раздельный сбор и переданных другим организациям на безопасную утилизацию»
	тонна
	дискретный
	х
	х
	х
	Консультант по охране окружающей среды 
	Сведения о количестве опасных отходов потребления, прошедших раздельный сбор и переданных другим организациям на безопасную утилизацию
	ежеквартальная

	1.2.1.2
	Показатель: «Площадь территорий, на которых ликвидированы несанкционированные свалки отходов»
	гектар
	дискретный
	х
	х
	х
	Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика»
	Сведения о количестве площади территорий, на которых ликвидированы несанкционированные свалки отходов
	ежеквартальная

	1.2.1.3
	Показатель: «Количество отходов, вывезенных с ликвидированных несанкционированных свалок»
	тонна
	дискретный
	х
	х
	х
	Муниципальное бюджетное учреждение «Трехгорное лесничество», Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика»
	Сведения о количестве отходов, вывезенных с ликвидированных несанкционированных свалок»
	ежеквартальная

	1.2.2
	Задача: «Обеспечение стабильно-удовлетворительного состояния окружающей природной среды для поддержания существующего качества жизни населения»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.2
	Показатель: «Площадь обработанных территорий города от иксодовых клещей»
	гектар
	дискретный
	х
	х
	х
	Муниципальное бюджетное учреждение «Трехгорное лесничество», Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика»
	Сведения о количестве площади обработанных территорий города от иксодовых клещей
	ежеквартальная



